ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

καταγραφή των υφισταμένων και προτεινόμενων έργων – δράσεων – μελετών του νομού

1. Απολογισμός Έργων τα οποία Εκτελέστηκαν το έτος 2004

Κατά το έτος 2004 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας υλοποίησε ένα πρόγραμμα έργων, των οποίων η χρηματοδότηση προέρχονταν από τον προϋπολογισμό της καθώς και από άλλες -συνολικά οχτώ - χρηματοδοτικές πηγές. Τα προγράμματα και οι πηγές χρηματοδότησης των έργων που εκτελέστηκαν εμφανίζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Πηγές χρηματοδότησης έργων με φορέα υλοποίησης την ΝΑ Μαγνησίας

| Α/Α | Πρόγραμμα - Πηγές χρηματοδότησης |
| --- | --- |
| 1 | ΣΑΝΑ /3 - 3Ο ΚΠΣ (ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006) |
| 2 | Αναπτυξιακός πόρος έτους 2002 |
| 3 | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι (ΚΑΠ) - Ίδιοι πόροι |
| 4 | Τόκοι χρηματοδοτήσεων Δημόσιων επενδύσεων |
| 5 | ΟΣΚ ΑΕ |
| 6 | ΤΕΟ ΑΕ |
| 7 | Εθνικοί πόροι |
| 8 | Αναπτυξιακός πόρος έτους 2003 |

2. Έργα που Υλοποίησε το έτος 2004 η ΝΑ Μαγνησίας (με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας (2000-2006) (ΣΑΝΑ/3)

Το πρόγραμμα αυτό είναι διάρκειας 6 ετών. Η υλοποίησή του άρχισε το έτος 2000 και ολοκληρώνεται το έτος 2006. Θα αναφερθούν στη συνέχεια τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο εν λόγω πρόγραμμα και θα γίνει μια ανάλυση για τα χαρακτηριστικά των έργων, καθώς και για την εξέλιξη του προγράμματος (βαθμός απορροφητικότητας) από την έναρξή του έως σήμερα. Έως την 31-1-2004 τα δεδομένα που υπάρχουν και είναι καταγεγραμμένα για το πρόγραμμα αυτό εμφανίζονται στο επόμενο πίνακα.

# Πίνακας 2: Έργα εγκεκριμένα από το Περιφερειακό Συμβούλιο έως 31/12/02

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές έως 31-12-02 | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δημοτικό Σχολείο Μουρεσίου | 739.896 | 632.482 | 100.403 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 2 | 20ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας | 1.093.683 | 810.000 | 147.204 | 104.037 | Ολοκληρώθηκε |
| 3 | Προσθήκη αιθουσών στο 14ο Δ.Σ. Βόλου | 375.243 | 256.403 | 100.832 | 18.007 | Ολοκληρώθηκε |
| 4 | Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας | 580.737 | 124.744 | 162.654 | 242.371 | Ολοκληρώθηκε |
| 5 | 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου | 497.653 | 96.478 | 217.685 | 106.546 | Ολοκληρώθηκε |
| 6 | 7ο & 22ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου | 2.467.511 | 246.620 | 587.690 | 1.084.533 | Ολοκληρώθηκε |
| 7 | Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου | 2.568.099 | 0 | 0 | 1.299.504 | Εκτελείται |
| 8 | Οδός Κωφοί - Τσατάλοι - Κοκκωτοί | 1.782.832 | 449.082 | 552.781 | 721.567 | Ολοκληρώθηκε |
| 9 | Λιμάνι Πατητήρι Αλοννήσου (β φάση) | 1.683.027 | 1.301.000 | 127.000 | 108.000 | Εκτελείται |
| 10 | Επέκταση κεντρικού Μώλου λιμένα Σκιάθου | 1.379.309 | 0 | 1.128.970 | 227.200 | Ολοκληρώθηκε |
| 11 | Επισκευές και διαπλάτυνση στέψης προσήνεμου μώλου λιμένα Βόλου | 683.937 | 0 | 242.000 | 406.300 | Ολοκληρώθηκε |
| 12 | Διευθέτηση και εκτροπή χειμάρρου Ξηριά λιμένα Βόλου | 920.511 | 0 | 0 | 0 | Εκτελείται |
| 13 | Ύδρευση οικισμών Δ. Πτελεού από πηγές Μαυρομάτι | 2.584.417 | 0 | 0 | 799.320 | Εκτελείται |
| 14 | Μελέτη αξιοποίησης φράγματος Παναγιώτικου με δίκτυα μεταφοράς νερού για άρδευση και ύδρευση | 315.128 | 81.567 | 146.877 | 86.679 | Ολοκληρώθηκε |
| 15 | Β φάση μελετών προετοιμασίας Γ'ΚΠΣ Αλιευτικό καταφύγιο Σκιάθου Αλιευτικό καταφύγιο Χορευτού Ζαγοράς Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Κυριακής Οδός από διασταύρωση Κεραμίδι - Καμάρι έως όρια νομού Λάρισας Παράκαμψη Ζαγοράς Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δ. Σούρπης | 190.463 111.467 216.000 216.000 590.000 473.213 | 0 0 0 0 0 49.601 | 0 0 0 0 0 153.767 | 121.221 15.967 0 0 0 197.462 | Συντάσσεται Συντάσσεται Συντάσσεται Προς υπογραφή σύμβασης Συντάσσεται Συντάσσεται |
| 16 | Επέκταση κρηπιδώματος προβλήτας Εμπορευματοκιβωτίων Λιμανιού Βόλου | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 17 | Κατασκευή κρηπιδώματος εξυπηρέτησης τοπικής εμπορευματικής κίνησης Λιμένα Βόλου | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 18 | Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δήμου Σούρπης | 6.162.876 | 0 | 0 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 19 | Παράλληλα έργα νομού | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 20 | 20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 21 | Κέντρο στήριξης ατόμων με αναπηρίες | 820.000 | 0 | 0 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 4.126.379 | 3.667.863 |  |  |

Διάγραμμα 1: Κατανομή των έργων ανά κατηγορία

Στο διάγραμμα 1 εμφανίζεται η κατανομή των έργων σε 6 κατηγορίες, ανάλογα με το τεχνικό αντικείμενο στο οποίο καθένα αναφέρεται. Παρατηρούμε ότι ποσοστιαία τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν οικοδομικά έργα, υδραυλικά και λιμενικά έργα, ενώ για την κατασκευή έργων οδοποιίας διατέθηκε ποσοστιαία το μικρότερο ποσό.

# Διάγραμμα 2: Απορροφητικότητα του προγράμματος των έργων ανά έτος

Ένα ακόμη διάγραμμα που κατασκευάζουμε -διάγραμμα 2- δείχνει χαρακτηριστικά τη συνολική απορροφητικότητα του προγράμματος των έργων ανά έτος. Από το διάγραμμα παρατηρούμε την αυξητική τάση που εμφανίζει το πρόγραμμα όσον αφορά την ανά έτος απορροφητικότητα του. Το γεγονός αυτό αντανακλά τις αρχικές δυσκολίες στην εκτέλεση των έργων και τη βαθμιαία επίλυση οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων των υπηρεσιών και του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων. Παρά τη βελτίωση της απορροφητικότητας του προγράμματος, το υπόλοιπο της πίστωσης που δεν απορροφήθηκε (περίπου 59%) είναι σχετικά υψηλό, κάτι που οδηγεί αναπόφευκτα σε στρατηγική εντατικοποίησης των προσπαθειών των υπηρεσιών για τα έτη 2005 και 2006.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2, από τα 21 έργα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, έως την 31-12-04 έχουν ολοκληρωθεί τα 10 έργα, εκτελούνται τα 6 καθώς και οι τεχνικές μελέτες, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στη διαδικασία ωρίμανσης ή στο στάδιο της προετοιμασίας.

Στον πίνακα 3 φαίνονται τα έργα του Ν. Μαγνησίας που εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο για το έτος 2003. Από τον πίνακα παρατηρούμε τη μηδενική εκτέλεση του προγράμματος κατά το έτος 2003 και την εκτέλεση μόλις του 2% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων.

# Πίνακας 3: Έργα εγκεκριμένα από το Περιφερειακό Συμβούλιο το 2003

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αξιοποίηση φράγματος Παναγιώτικου με δίκτυα μεταφοράς νερού (πρωτεύον δίκτυο μέχρι Μηλίνα) | 5.770.000 | 0 | 0 | Στάδιο υποβολής τεχνικού δελτίου |
| 2 | Αλιευτικό καταφύγιο Αχιλλείου | 2.385.075 | 0 | 59.000 | Εκτελείται |
| 3 | Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Πηγάδι Πτελεού | 977.798 | 0 | 172.000 | Εκτελείται |
| 4 | Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Μηλίνας | 400.000 | 0 | 0 | Υποβολή τεχνικών δελτίων |
| 5 | Βελτίωση επαρχιακής οδού Αερινού - όρια νομού Λάρισας | 2.000.000 | 0 | 0 | Στάδιο υποβολής τεχνικού δελτίου |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 11738000 | 0 | 231000 |  |

Παρομοίως, στον πίνακα 4 φαίνονται τα έργα του Ν. Μαγνησίας που εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο για το έτος 2004. Και από αυτόν τον πίνακα παρατηρούμε τη μηδενική εκτέλεση του προγράμματος, γεγονός που όπως και προηγουμένως επιβάλλει την εντατικοποίηση των προσπαθειών για αύξηση της ετήσιας απορροφητικότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το έργο "Οδός Χάνια-Κισσός", παρά το γεγονός ότι εγκρίθηκε ως έργο πρώτης προτεραιότητας, εμφανίζει μηδενικό εκτελεστέο ποσοστό.

Πίνακας 4: Έργα εγκεκριμένα από το Περιφερειακό Συμβούλιο το 2004

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οδός Χάνια Κισσός | 8.000.000 | 0 | 0 | Εγκρίθηκε ως έργο 1ης προτεραιότητας |
| 2 | Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Μηλίνας | 450.000 | 0 | 0 | Έχει εγκριθεί από το ΠΣ το έτος 2003 με Π/Υ 400.000 €. Το 2004 εγκρίθηκε αύξηση του Π/Υ κατά 450.000 € |
| 3 | Φράγμα Μαυρομάτι | 4.225.000 | 0 | 0 | Έχει εγκριθεί από το ΠΣ το έτος 2003 με Π/Υ 6.162.000 €. Το 2004 εγκρίθηκε αύξηση του Π/Υ κατά 4.225.000 € |
| 4 | Αξιοποίηση φράγματος Παναγιώτικου με δίκτυα μεταφοράς νερού | 1.000.000 | 0 | 0 | Έχει εγκριθεί από το ΠΣ το έτος 2003 με Π/Υ 5.770.000 €. Το 2004 εγκρίθηκε αύξηση του Π/Υ κατά 1.000.000 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 13.675.000 |  | 0 |  |

Στον πίνακα 5 φαίνονται τα έργα αρμοδιότητας της Ν. Α. Μαγνησίας που εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο το έτος 2004 Έργα για ωρίμανση με στόχο την υλοποίησή τους από τρέχοντα ή μελλοντικά προγράμματα (Γ ΠΕΠ, Δ ΠΕΠ, Γ ΚΠΣ, Δ ΚΠΣ κ.λ.π.). Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι -σε αντίθεση με τον πίνακα 2-το 4,5% των προτεινόμενων έργα είναι οικοδομικά, το 68% είναι έργα οδοποιίας και το υπόλοιπο 27.5% είναι λιμενικά έργα.

Πίνακας 5: Έργα αρμοδιότητας Ν.Α.Μ. που εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο το 2004 για ωρίμανση με στόχο την υλοποίησή τους από τρέχοντα ή μελλοντικά προγράμματα (Γ ΠΕΠ, Δ ΠΕΠ, Γ ΚΠΣ, Δ ΚΠΣ κ.λ.π.)

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οδός Αγριά - Δράκεια | 5.500.000 | 0 | 0 |  |
| 2 | Συμπληρωματικά έργα αλιευτικού καταφυγίου Βότση Αλοννήσου | 2.610.000 | 0 | 0 |  |
| 3 | Κατασκευή γέφυρας επί της επαρχ. Οδού Δέλτα Κορώπης - Μηλιές | 900.000 | 0 | 0 |  |
| 4 | Βελτίωση επαρχ. Οδού Αγ. Βλάσιος - Αγ. Γεώργιος Νηλείας | 3.000.000 | 0 | 0 |  |
| 5 | Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Κόττες Τρικερίου | 500.000 | 0 | 0 |  |
| 6 | Δημοτικό Σχολείο Δήμου Αφετών | 1.000.000 | 0 | 0 |  |
| 7 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου | 1.000.000 | 0 | 0 |  |
| 8 | Οδός παράκαμψης Ζαγοράς (α φάση) | 13.000.000 | 0 | 0 |  |
| 9 | Παράκαμψη Μετοχίου | 2.325.000 | 0 | 0 |  |
| 10 | Παράκαμψη Βελεστίνου | 1.000.000 | 0 | 0 |  |
| 11 | Αλιευτικό καταφύγιο Χορευτού Ζαγοράς | 2.300.000 | 0 | 0 |  |
| 12 | Λιμάνι Πατητήρι Αλοννήσου (ολοκλήρωση) | 6.600.000 | 0 | 0 |  |
| 13 | Αναβατήρας στη διαδρομή Χάνια - Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου | 5.282.464 | 0 | 0 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Συνολικά η πορεία των έργων που εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο αρμοδιότητας ΝΑΜ από την έναρξη έως 31-12-04 φαίνονται στο επόμενο πίνακα 6. Ο πίνακας 6 αποτελεί μια σύμπτυξη των πινάκων 2 έως 5. Από τα 27 συνολικά έργα που περιλαμβάνει ο πίνακας 6, διαπιστώνουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί τα 10, εκτελούνται τα 6 και οι τεχνικές μελέτες, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στη φάση της ωρίμανσης ή της προετοιμασίας. Το ποσοστό του οικονομικού αντικειμένου που εκτελέσθηκε, αποτελεί σε σχέση με το συνολικό οικονομικό αντικείμενο το 25%, ποσοστό μικρό για τη χρονική περίοδο υλοποίησης των έργων του προγράμματος, παρά το γεγονός ότι ορισμένα έργα προγραμματίσθηκαν τα έτη 2003 και 2004. Από τον πίνακα 6 προκύπτει επίσης, ότι έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των έργων που η έναρξή τους τοποθετείται τα έτη 2000-02, ενώ η καθυστέρηση στην έναρξη ή εκτέλεση αφορά κυρίως έργα των οποίων η έναρξη τοποθετείται τα έτη 2003 και 2004.

Πίνακας 6: Η πορεία των έργων που εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο έως την 31-12-04

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές από 1-1-00 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δημοτικό Σχολείο Μουρεσίου | 739.896 | 739.896 | Ολοκληρώθηκε |
| 2 | 20ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας | 1.093.683 | 1.061.241 | Ολοκληρώθηκε |
| 3 | Προσθήκη αιθουσών στο 14ο Δ.Σ. Βόλου | 375.243 | 375.243 | Ολοκληρώθηκε |
| 4 | Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας | 580.737 | 529.769 | Ολοκληρώθηκε |
| 5 | 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου | 497.653 | 420.709 | Ολοκληρώθηκε |
| 6 | 7ο & 22ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου | 2.467.511 | 1.918.843 | Ολοκληρώθηκε |
| 7 | Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου | 1.568.099 | 1.249.504 | Εκτελείται |
| 8 | Οδός Κωφοί - Τσατάλοι - Κοκκωτοί | 1.782.852 | 1.723.430 | Ολοκληρώθηκε |
| 9 | Λιμάνι Πατητήρι Αλοννήσου (β φάση) | 1.683.027 | 1.536.000 | Εκτελείται |
| 10 | Επέκταση κεντρικού Μώλου λιμένα Σκιάθου | 1.379.309 | 1.356.170 | Ολοκληρώθηκε |
| 11 | Επισκευές και διαπλάτυνση στέψης προσήνεμου μώλου λιμένα Βόλου | 683.987 | 648.300 | Ολοκληρώθηκε |
| 12 | Διευθέτηση και εκτροπή χειμάρρου Ξηριά λιμένα Βόλου | 920.511 | 0 | Εκτελείται |
| 13 | Ύδρευση οικισμών Δ. Πτελεού από πηγές Μαυρομάτι | 2.415.417 | 799.320 | Εκτελείται |
| 14 | Μελέτη αξιοποίησης φράγματος Παναγιώτικου με δίκτυα μεταφοράς νερού για άρδευση και ύδρευση | 315.128 | 315.123 | Ολοκληρώθηκε |
| 15 | Β φάση μελετών προετοιμασίας Γ ΚΠΣ Αλιευτικό καταφύγιο Σκιάθου Αλιευτικό καταφύγιο Χορευτού Ζαγοράς Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Κυριακής Οδός από διασταύρωση Κεραμίδι - Καμάρι έως όρια νομού Λάρισας Παράκαμψη Ζαγοράς Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δ. Σούρπης | 190.463 111.647 216.000 216.000 590.000 473.213 | 121.226 159.670 130.500 0 0 400.230 | Συντάσσεται Συντάσσεται Συντάσσεται Διαδικασία ανάθεσης Συντάσσεται Συντάσσεται |
| 16 | Επέκταση κρηπιδώματος προβλήτας Εμπορευματοκιβωτίων Λιμανιού Βόλου | 1.500.000 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 17 | Κατασκευή κρηπιδώματος εξυπηρέτησης τοπικής εμπορευματικής κίνησης Λιμένα Βόλου | 1.040.000 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 18 | Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δήμου Σούρπης | 10.387.876 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 19 | Παράλληλα έργα νομού | 1.500.000 | 0 | Υποβολή τευχών δημοπράτησης |
| 20 | 20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου | 1.400.000 | 0 | Δημοπρασία |
| 21 | Κέντρο στήριξης ατόμων με αναπηρίες | 820.000 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 22 | Αξιοποίηση φράγματος Παναγιώτικου με δίκτυα μεταφοράς νερού (πρωτεύον δίκτυο μέχρι Μηλίνα) | 6.770.000 | 0 | Υποβολή τευχών δημοπράτησης |
| 23 | Αλιευτικό καταφύγιο Αχιλλείου | 793.416 | 172.000 | Εκτελείται |
| 24 | Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Πηγάδι Πτελεού | 2.145.987 | 59.000 | Εκτελείται |
| 25 | Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Μηλίνας | 850.000 | 0 | Υποβολή τευχών δημοπράτησης |
| 26 | Βελτίωση επαρχιακής οδού Αερινού - όρια νομού Λάρισας | 2.000.000 | 0 | Στάδιο δημοπράτησης |
| 27 | Οδός Χάνια - Κισσός | 8.000.000 | 0 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

Ο πίνακας 7 περιέχει τα έργα του Ν. Μαγνησίας τα οποία περιλαμβάνονται στο ΠΔΕ για τη χρονική περίοδο από 1-1-2000 έως 31-12-2002. Όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, η εκτέλεση των έργων αυτών στην πλειονότητά τους έχει ήδη ολοκληρωθεί, εκτός των μελετών και 2 έργων των οποίων η εκτέλεση βρίσκεται στο 50% του αντικειμένου.

Πίνακας 7: Έργα ενταγμένα στο ΠΔΕ από 1-1-2000 έως 31-12-2002

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές έως 31-12-02 | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δημοτικό Σχολείο Μουρεσίου | 739.896 | 639.482 | 100.403 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 2 | 20ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας | 1.093.683 | 810.000 | 147.204 | 104.037 | Ολοκληρώθηκε |
| 3 | Προσθήκη αιθουσών στο 14ο Δ.Σ. Βόλου | 375.243 | 256.403 | 100.832 | 18.007 | Ολοκληρώθηκε |
| 4 | Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας | 580.737 | 124.744 | 162.654 | 242.371 | Ολοκληρώθηκε |
| 5 | 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου | 497.653 | 96.478 | 217.685 | 106.546 | Ολοκληρώθηκε |
| 6 | 7ο & 22ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου | 2.467.511 | 246.620 | 587.690 | 1.084.533 | Ολοκληρώθηκε |
| 7 | Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου | 2.563.099 | 0 | 0 | 1.299.504 | Εκτελείται |
| 8 | Οδός Κωφοί - Τσατάλοι - Κοκκωτοί | 1.782.832 | 449.082 | 552.781 | 721.567 | Ολοκληρώθηκε |
| 9 | Λιμάνι Πατητήρι Αλοννήσου (β φάση) | 1.683.027 | 1.301.000 | 127.000 | 108.000 | Εκτελείται |
| 10 | Μελέτη αξιοποίησης φράγματος Παναγιώτικου με δίκτυα μεταφοράς νερού για άρδευση και ύδρευση | 315.128 | 81.567 | 146.877 | 86.679 | Ολοκληρώθηκε |
| 11 | Β φάση μελετών προετοιμασίας Γ ΚΠΣ Αλιευτικό καταφύγιο Σκιάθου Αλιευτικό καταφύγιο Χορευτού Ζαγοράς Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Κυριακής Οδός από διασταύρωση Κεραμίδι - Καμάρι έως όρια νομού Λάρισας Παράκαμψη Ζαγοράς Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δ. Σούρπης | 190.463 111.647 216.000 216.000 590.000 473.213 | 0 0 0 0 0 49.601 | 0 0 0 0 0 153.767 | 121.221 15.967 13.050 0 0 197.462 | Συντάσσεται Συντάσσεται Συντάσσεται Προς υπογραφή σύμβασης Συντάσσεται Συντάσσεται |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 15.292.935 | 4.126.579 | 2.296.393 |  |  |

Ο πίνακας 8 περιέχει τα έργα του Ν. Μαγνησίας τα οποία περιλαμβάνονται στο ΠΔΕ για το έτος 2003. Εκ των 4 έργων του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των 2. Το εκτελεσθέν οικονομικό αντικείμενο αντιστοιχεί περίπου στο 53% του συνολικού αντικειμένου.

# Πίνακας 8: Έργα που εντάχθηκαν στο ΠΔΕ το έτος 2003

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές έως 31-12-02 | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επέκταση κεντρικού μώλου λιμένα Σκιάθου | 1.373.309 | 0 | 1.128.970 | 227.200 | Ολοκληρώθηκε |
| 2 | Επισκευές και διαπλάτυνση στέψης προσήνεμου μώλου Λιμένα Βόλου | 683.987 | 0 | 242.000 | 406.300 | Ολοκληρώθηκε |
| 3 | Διευθέτηση και εκτροπή χειμάρρου Ξηριά λιμένα Βόλου | 920.511 | 0 | 0 | 0 | Εκτελείται |
| 4 | Ύδρευαη οικισμών Δ. Πτελεού από πηγές Μαυρομάτι | 2.584.417 | 0 | 0 | 799.320 | Εκτελείται |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 5.468.713 | 0 | 1.370.970 |  |  |

Στον πίνακα 9 φαίνονται τα έργα του Ν. Μαγνησίας τα οποία περιλαμβάνονται στο ΠΔΕ για το έτος 2004. Εκ των 3 έργων του προγράμματος έχει αρχίσει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των 2, και το εκτελεσθέν οικονομικό αντικείμενο αντιστοιχεί περίπου στο 6% του συνολικού αντικειμένου.

Πίνακας 9: Έργα που εντάχθηκαν στο ΠΔΕ το έτος 2004

| Α/Α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές έως 31-12-02 | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αλιευτικό καταφύγιο Αχιλλείου | 2.385.175 | 0 | 59.000 | Εκτελείται |
| 2 | Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Πηγάδι Πτελεού | 977.790 | 0 | 172.000 | Εκτελείται |
| 3 | 20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου | 1.400.000 | 0 | 0 | Διαδικασία δημοπράτησης |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 4.339.403 | 0 | 231.000 |  |

Συνολικά, η πορεία του προγράμματος ΣΑΝΑ/3 από την έναρξή του έως την 31-12-04 φαίνεται στον πίνακα 10. Από το σύνολο των 18 έργων έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των 11 έργων, και το εκτελεσθέν οικονομικό αντικείμενο αντιστοιχεί στο 57% περίπου του συνολικού.

Πίνακας 10: Συνολικά η πορεία του προγράμματος ΣΑΝΑ/3 από την έναρξη του έως 31-12-04

| Α/Α | Τίτλος έργου | Νομικές δεσμεύσεις | Πληρωμές από 1-1-00 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δημοτικό Σχολείο Μουρεσίου | 739.896 | 739.896 | Ολοκληρώθηκε |
| 2 | 20ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας | 1.093.683 | 1.061.241 | Ολοκληρώθηκε |
| 3 | Προσθήκη αιθουσών στο 14ο Δ.Σ. Βόλου | 375.243 | 375.243 | Ολοκληρώθηκε |
| 4 | Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας | 580.737 | 529.769 | Ολοκληρώθηκε |
| 5 | 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου | 497.649 | 420.709 | Ολοκληρώθηκε |
| 6 | 7ο & 22ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου | 2.467.511 | 1.918.843 | Ολοκληρώθηκε |
| 7 | Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου | 2.568.099 | 1.299.504 | Εκτελείται |
| 8 | 20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου | 1.400.000 | 0 | Διαδικασία δημοπράτησης |
| 9 | Οδός Κωφοί - Τσατάλοι - Κοκκωτοί | 1782.832 | 721.567 | Ολοκληρώθηκε |
| 10 | Λιμάνι Πατητήρι Αλοννήσου (β φάση) | 1.683.027 | 1.536.170 | Εκτελείται το κτιριακό έργο |
| 11 | Επέκταση κεντρικού μώλου λιμένα Σκιάθου | 1.379.309 | 1.356.170 | Ολοκληρώθηκε |
| 12 | Επισκευές και διαπλάτυνση στέψης προσήνεμου μώλου λιμένα Βόλου | 683.987 | 648.300 | Ολοκληρώθηκε |
| 13 | Διευθέτηση και εκτροπή χειμάρρου Ξηριά λιμένα Βόλου | 920.511 | 0 | Εκτελείται |
| 14 | Αλιευτικό καταφύγιο Αχιλλείου | 2.145.987 | 59.000 | Εκτελείται |
| 15 | Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Πηγάδι | 793.416 | 172.000 | Εκτελείται |
| 16 | Ύδρευση οικισμών Δ. Πτελεού από πηγές Μαυρομάτι | 2.584.417 | 799.320 | Ολοκληρώθηκε |
| 17 | Μελέτη αξιοποίησης φράγματος Παναγιώτικου με δίκτυα μεταφοράς νερού για άρδευση και ύδρευση | 315.128 | 315.123 | Ολοκληρώθηκε |
| 18 | Β φάση μελετών προετοιμασίας Γ ΚΠΣ Αλιευτικό καταφύγιο Σκιάθου Αλιευτικό καταφύγιο Χορευτού Ζαγοράς Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Κυριακής Οδός από διασταύρωση Κεραμίδι - Καμάρι έως όρια νομού Λάρισας Παράκαμψη Ζαγοράς Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δ. Σούρπης | 190.463 111.647 216.000 216.000 590.000 473.213 | 121.221 15.967 13.050 0 0 400.230 | Εκπονείται Εκπονείται Εκπονείται Διαδικασία ανάθεσης Εκπονείται Αναμένεται έγκριση Π.Ο. |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 24.122.336 | 13.576.105 |  |

Στον πίνακα 11 φαίνονται τα έργα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο Ν. Μαγνησίας και οι πληρωμές οι οποίες έγιναν για το έτος 2001. Επίσης, στο διάγραμμα 2 φαίνεται η κατανομή των έργων του ΠΔΕ ανά κατηγορία έργων.

Πίνακας 11: Πληρωμές δημοσίων επενδύσεων που αφορούν το Νομό Μαγνησίας το έτος 2001

| Α/Α | Τίτλος έργου | Σύνολο πληρωμών έτους 2001 | Ποσοστιαία κατανομή |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΡΑΧΕΣ-ΠΕΛΑΣΓΙΑ | 15368056 | 18,76 |
| 2 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 8723111 | 10,65 |
| 3 | ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. | 6631346 | 8,10 |
| 4 | ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5399853 | 6,59 |
| 5 | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ | 4402054 | 5,37 |
| 6 | ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ | 4144134 | 5,06 |
| 7 | ΑΛΜΥΡΟΣ - ΑΕΡΙΝΟ 287+510 ΕΩΣ 303+000. | 3788701 | 4,63 |
| 8 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΑΛΜΥΡΟΣ | 3723844 | 4,55 |
| 9 | ΦΡΑΓΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Τ.Ε.9581556) | 3295671 | 4,02 |
| 10 | Σ Κ . ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ | 2657379 | 3,24 |
| 11 | ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ | 2655906 | 3,24 |
| 12 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2057227 | 2,51 |
| 13 | ΠΑΝ .ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΜ.9146500) | 2026244 | 2,47 |
| 14 | ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2017506 | 2,46 |
| 15 | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΑΛΜΥΡΟΣ | 1630227 | 1,99 |
| 16 | ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤ. ΚΕΦ. ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ | 1467351 | 1,79 |
| 17 | ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΛΟΥ (Α ΦΑΣΗ) | 1320616 | 1,61 |
| 18 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΘΕΣΣΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ | 1078709 | 1,32 |
| 19 | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | 880317 | 1,07 |
| 20 | 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 862803 | 1,05 |
| 21 | ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ-ΒΟΛΟΥ & ΟΛΟΚΛ. ΜΕΛ. ΠΑΡΑΚ. | 784271 | 0,96 |
| 22 | ΑΝΕΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡ. ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜ.Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 763023 | 0,93 |
| 23 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ | 586941 | 0,72 |
| 24 | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (Τ.Ε.9432503) | 584329 | 0,71 |
| 25 | ΝΕΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ | 504769 | 0,62 |
| 26 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 469552 | 0,57 |
| 27 | ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Τ.Ε. 9919513) | 421999 | 0,52 |
| 28 | ΛΙΜΑΝΙ ΒΟΛΟΥ | 327785 | 0,40 |
| 29 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ YOUTH INFOPOINT | 322817 | 0,39 |
| 30 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 264123 | 0,32 |
| 31 | ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | 249450 | 0,30 |
| 32 | ΠΡΟΣΤΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΦΕΤΩΝ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ | 228907 | 0,28 |
| 33 | ΑΕΡΙΝΟ-Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 303-323( 2η ΣΥΜΠΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ) | 220103 | 0,27 |
| 34 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ | 204842 | 0,25 |
| 35 | ΚΤΙΡ. ΠΑΡΕΜΒ.Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 174662 | 0,21 |
| 36 | ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ-ΑΞΙΟΠ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΑΛΜΥΡΟΥ) | 151689 | 0,19 |
| 37 | ΧΩΡΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΡΩΝ (Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ). | 148924 | 0,18 |
| 38 | 8-Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΗΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 140787 | 0,17 |
| 39 | ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Τ.Ε.9570502) | 123258 | 0,15 |
| 40 | ΜΕΛΕΤΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΗΛΙΟΥ | 117388 | 0,14 |
| 41 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ΤΜ.Ε.9575552) | 116857 | 0,14 |
| 42 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΞΙΟΠ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 109902 | 0,13 |
| 43 | ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 86281 | 0,11 |
| 44 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡΩΝ | 82408 | 0,10 |
| 45 | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΡΕΜΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΡΩΝ | 80418 | 0,10 |
| 46 | ΑΥΞ. ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦ. ΔΕΠΑΝΟΜ | 73368 | 0,09 |
| 47 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦ. ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΡΩΝ | 65962 | 0,08 |
| 48 | ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ (ΠΙΝ.Ο) | 58694 | 0,07 |
| 49 | ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΣΚΛΟΥ | 54323 | 0,07 |
| 50 | ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 41716 | 0,05 |
| 51 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 38150 | 0,05 |
| 52 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ | 32282 | 0,04 |
| 53 | Γ.Ν.Ν.ΒΟΛΟΥ"ΑΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" | 21864 | 0,03 |
| 54 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΠΟΛ/ΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ | 20722 | 0,03 |
| 55 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΕΡΠΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) | 17608 | 0,02 |
| 56 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 17572 | 0,02 |
| 57 | ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 15921 | 0,02 |
| 58 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 15495 | 0,02 |
| 59 | ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) | 13206 | 0,02 |
| 60 | ΔΡΟΜΟΥ Υ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΡΩΝ (Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) | 9229 | 0,01 |
| 61 | ΕΛΕΠΑΑΠ (ΠΑΡ/ΜΑ ΒΟΛΟΥ) | 5271 | 0,01 |
| 62 | ΕΡΓΟΝ.ΔΙΕΥΘ.ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓ. ΔΗΜΟΣ.ΔΗΜΟΤ.ΥΠΗΡ. | 4498 | 0,01 |
| 63 | ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 4402 | 0,01 |
| 64 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΘΕΣΗΣ "ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 4266 | 0,01 |
| 65 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ | 3522 | 0,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 81914610 | 100,0 |
|  | Μέσο κόστος έργου | 2482261 |  |

Διάγραμμα 3: Κατανομή των έργων του προγράμματος Δ.Ε ανά κατηγορία για το έτος 2001

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα, το μεγαλύτερο μέρος των έργων αφορά έργα οδοποιίας -σε αντίθεση με το περιεχόμενο του διαγράμματος 1 - και οικοδομικά έργα. Είναι προφανές, ότι η διαμόρφωση αυτή έχει καθορισθεί από τα έργα του ΠΑΘΕ, δεδομένου ότι ο εν λόγω οδικός άξονας διέρχεται από το νομό Μαγνησίας και το έτος 2001 η κατασκευή του βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, ενώ για τα οικοδομικά έργα καθοριστική είναι η συμβολή των δαπανών που διατέθηκαν για το Πανθεσσαλικό Στάδιο και τα σχολικά κτίρια.

Πίνακας 12: Έργα αρμοδιότητας Ν.Α.Μ. στα πλαίσια του Νομαρχιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΑ/3) της περιόδου 2000 – 2006 που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΠΕΠ) Θεσσαλίας.

| α/α | ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Γ΄ΠΕΠ | ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΑΝΑ/3 & ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ |
| --- | --- | --- |
|  | Αριθμός έργων | Προϋπ/σμός ή Νομικές δεσμεύσεις | Αριθμός έργων | Προϋπ/σμός ή Νομικές δεσμεύσεις | Πληρωμές από 1-1-00 έως 31-12-04 |
| Περίοδος 1-1-00 έως 31-12-02 | 21 | 31.892.232 | 11 | 13.901.132 | 4.054.977 |
| Περίοδος 1-1-03 έως 31-12-03 | 5 | 11.109.403 | 4 | 5.568.224 | 3.667.863 |
| Περίοδος 1-1-04 έως 31-12-04 | 4 | 13.675.000 | 3 | 4.339.403 | 5.782.764 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-00 έως 31-12-04 | 27 | 56.676.635 (100%) | 18 | 23.808.759 (43%) | 13.505.604 (24%) |

3. Έργα που Υλοποίησε το έτος 2004 η Ν.Α. Μαγνησίας με χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Πόρο έτους 2002

Με την 60/02 απόφαση του Ν.Σ. εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Επενδύσεων της Ν. Α Μαγνησίας με χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Πόρο έτους 2002. Με την 148/02απόφαση του Ν.Σ. εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του παραπάνω προγράμματος. Σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις του επόμενου πίνακα:

Πίνακας 13: 1η Τροποποίηση του προγράμματος

| α/α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός € | Πληρωμές έως 31-12-02 | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Συντήρηση Επαρχιακής οδού Σκόπελος-Λουτράκι | 142.396 | 0 | 126.095 | 16.301 | Ολοκληρώθηκε |
| 2. | Συντήρηση Επαρχιακού δικτύου του Νομού (ασφαλτικά) | 321.842 | 0 | 321.842 |  | Ολοκληρώθηκε |
| 3. | Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Αγ.Ιωάννη Πηλίου | 102.715 | 0 | 0 | 16.887 | Συντάσσεται |
| 4. | Καθαρισμός χειμάρρων Νομού | 83.638 | 0 | 83.638 |  | Ολοκληρώθηκε |
| 5. | Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Πολίτη (Κ.Ε.Π.) Ν.Μαγνησίας | 99.040 | 58.686 | 40.354 |  | Ολοκληρώθηκε |
| 6. | Μελέτη οδού Χάνια – Κισσός | 238.867 | 0 | 103.926 |  | Συντάσσεται |
| 7. | Μελέτη Παράκαμψης Βελεστίνου | 13.734 | 0 | 0 | 5.428 | Συντάσσεται |
| 8. | Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού Αγριάς-Δράκεια | 45.085 | 0 | 0 |  | Συντάσσεται |
| 9. | Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού από Δέλτα Κορώπης-Μηλιές | 39.652 | 0 | 0 |  | Συντάσσεται |
| 10. | Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού από Δέλτα Κορώπης-Μηλιές & Χορεύτρα (γέφυρα) | 27.704 | 0 | 0 |  | Συντάσσεται |
| 11. | Μελέτη διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού Αγ.Βλασίου- Αγ.Γεωργίου Νηλείας | 39.794 | 0 | 0 |  | Συντάσσεται |
| 12. | Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού Μηλιές-Χορεύτρα | 17.164 | 0 | 0 |  | Συντάσσεται |
| 13. | Μελέτη επαρχιακής οδού Κάτω Λεχώνια-Αγ.Λαυρέντιος | 55.608 | 0 | 0 |  | Συντάσσεται |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 1.227.239 | 58.686 | 675.855 | 38.616 |  |

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι:

- Έως 31-12-02 απορροφήθηκαν ~ 58.686 €

- Το 2003 « ~ 675.855 €

- Το 2004 « ~ 38.616 €

Η μικρή απορρόφηση το 2004 οφείλεται στην καθυστέρηση προώθησης των διαδικασιών των μελετών που χρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2005 με πλήρη απορρόφηση των πιστώσεων.

4. Έργα που Υλοποίησε το έτος 2004 Η Ν.Α. Μαγνησίας με χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

Με την υπ΄ αριθμ. 21/04 απόφαση του Ν. Σ. εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Επενδύσεων της Ν. Α. Μαγνησίας με χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ έτους 2004. Με την υπ΄ αριθμ. 59/04 απόφαση του Ν. Σ. εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος. Με την υπ΄ αριθμ. 98/04 απόφαση του Ν. Σ. εγκρίθηκε η 2η Τροποποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος. Σύμφωνα με την 2η Τροποποίηση το Πρόγραμμα των ΚΑΠ περιλαμβάνει τα έργα και παρεμβάσεις του επόμενου πίνακα:

Πίνακας 14: Έργα και παρεμβάσεις του προγράμματος των ΚΑΠ

| α/α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός € | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Παράκαμψη Μετοχίου (μελέτη) | 23.000 |  | Συντάσσεται |
| 2. | Βελτίωση επαρχιακής οδού Χόρτου-Μηλίνας ( Μελέτη ) | 30.000 |  | Συντάσσεται |
| 3. | Συμμετοχή της ΝΑΜ σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας απήχησης έτους 2004 | 120.000 | 75.000 | Π.Σ. με ΕΚΠΟΛ για Πολιτιστικές εκδηλώσεις |
| 4. | Συμμετοχή της ΝΑΜ σε αθλητικές εκδηλώσεις ευρείας απήχησης έτους 2004 | 120.000 | 137.400 | Π.Σ. με ΑΟΝΑΜ για Αθλητικές εκδηλώσεις & Π.Σ. με ΑΟΝΑΜ για τουρνουά Βόλεϊ γυναικών |
| 5. | Συμμετοχή της ΝΑΜ σε Νομικά Πρόσωπα και Ευρωπαϊκά Προγράμματα | 30.347 | 34.012 | Η συμμετοχή της ΝΑΜ στα Σφαγεία. Η συμμετοχή της ΝΑΜ στην ΙΑΣΩΝ Α.Ε. |
| 6. | Οφειλές έργων Δημοσίων Επενδύσεων παρελθόντων ετών | 395.400 | 304.913 | Η κατανομή έγινε με αποφάσεις της Ν.Ε. Σημαντικές πληρωμές: Παράκαμψη Δράκειας Δρόμος Κωφοί-Τσατάλι Ασφαλτόστρωση πάρκιγκ Χιονοδρομικού Επέκταση μώλου Σκιάθου Μελέτες παράλληλων έργων Μελέτη G.I.S.κ.λ.π. |
| 7. | Τουριστική προβολή του νομού | 231.000 | 217.835 | Δαπάνες για τουριστική προβολή και για το Τουριστικό Πανόραμα |
| 8. | Μελέτη μικροκαρπίας των μήλων | 10.000 | 10.000 | 10.000 € αφορά την προκαταβολή της μελέτης. Το υπόλοιπο θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Προγράμματος Αν. Πόρου 2003. |
| 9. | Αγροτικός εξηλεκτρισμός | 20.000 | 19.575 | Ολοκληρώθηκε |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 979.747 | 788.735 |  |

Το όριο πληρωμών του συγκεκριμένου προγράμματος για το έτος 2004 ήταν 979.747 €. Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα οι πληρωμές ανήλθαν στο ποσό των 788.735 €. Επομένως παραμένει αδιάθετο υπόλοιπο για το έτος 2005 ποσό ύψους 191.012 €, το οποίο θα ληφθεί υπόψη στο νέο Πρόγραμμα Επενδύσεων της Ν.Α. Μαγνησίας έτους 2005 με χρηματοδότηση από τους Κ.Α.Π.

5. Έργα που Υλοποίησε το έτος 2004 Η Ν. Α. Μαγνησίας με Ωρηματοδότηση από τους Τόκους Χρηματοδοτήσεων Δημοσίων Επενδύσεων

Με την υπ΄ αριθμ. 21 / 04 απόφαση του Ν. Σ. εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Επενδύσεων της Ν. Α. Μαγνησίας με χρηματοδότηση από τους Τόκους έτους 2004. Με την υπ΄ αριθμ. 78 / 04 απόφαση του Ν. Σ. εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος. Σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση το Πρόγραμμα των ΚΑΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα και παρεμβάσεις:

Πίνακας 15: Έργα και παρεμβάσεις του προγράμματος των ΚΑΠ

| α/α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός € | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών | 48.380 | 12.087 | Υπόλοιπο σύμβασης για το 2005 = 36.290 |
| 2. | Δαπάνες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών | 162.375,53 | 67.840 | Αποχιονισμός 2003-2004 24.200 Καθ. Χειμ.Κ.Ν.Πηλίου 43.650 |
| 3. | Μελέτες υποστήριξης έργων αρμοδιότητας ΝΑΜ (Σκοπιμότητας, Περιβαλλοντικές, Αναπτυξιακές ) | 100.700 | 77.944 | Ζεύξη Μαλιακού 13.850 Μελέτη Διοικητηρίου 14.000 Γεωτ.μελ.Αλ.καταφ.Αχίλλειο-Πτελεός 11.320 Μελ. Αερινό-Περίβλεπτο. Ελευθεροχώρι. 6.914 Προκαταβολή Στρατηγικό Σχέδιο 17.700 € Προκαταβολή για Π.Σ.<Ανεργία> 14.160 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 311.455 | 157.871 |  |

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το ύψος του προϋπολογισμού των έργων του συγκεκριμένου προγράμματος είναι 311.455 και περιλαμβάνει τους τόκους Χρηματοδοτήσεων Δημοσίων επενδύσεων έως 30-6-2004. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα έως 31-12- 2004 έχουν πληρωθεί 157.871 €. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών την 31.12.2004 παραμένει αδιάθετο υπόλοιπο για το έτος 2004, ποσό ύψους 187.872 € το οποίο θα ληφθεί υπόψη στο νέο Πρόγραμμα Επενδύσεων της Ν. Α. Μαγνησίας έτους 2005 με χρηματοδότηση από τους Τόκους.

6. Έργα που Υλοποίησε το έτος 2004 Η Ν. Α. Μαγνησίας με χρηματοδότηση από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (Οργανισμός Σχολικών κτιρίων)

Με την 127/03 απόφαση του Ν.Σ. εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Κατασκευής σχολικών κτιρίων για τη διετία 2003 – 2004. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση το πρόγραμμα περιελάμβανε τις ακόλουθες νέες παρεμβάσεις:

Πίνακας 16: Έργα και παρεμβάσεις με χρηματοδότηση από τον Ο.Σ.Κ.

| α/α | Τίτλος έργου | Προϋπ/σμός € | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5ο, 11ο και 14ο Νηπιαγωγεία Νέας Ιωνίας (6 κύριες αίθουσες) | 500.000 |  | 0 |  | -Στάδιο ωρίμανσης -Θα εκτελεσθεί από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. |
| 2 | 9ο Νηπιαγωγείο Βόλου (2 κύριες & 1 ειδική ) | 200.000 |  | 0 |  | -Στάδιο ωρίμανσης -Θα εκτελεσθεί από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. |
| 3 | 4ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού (2 κύριες αίθουσες) | 225.000 |  | 0 |  | -Στάδιο ωρίμανσης -Θα εκτελεσθεί από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. |
| 4 | Νηπιαγωγείο Δήμου Αρτέμιδος (2 κύριες αίθουσες) | 200.000 |  | 0 |  | Στάδιο δημοπρασίας |
| 5 | Προσθήκη αιθουσών στο 4ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας (2 κύριες αίθουσες) | 37.316 |  | 37.310 |  | Ολοκληρώθηκε |
| 6 | Προσθήκη αιθουσών στο 14ο Δ.Σ. Βόλου (4 κύριες αίθουσες) | 260.000 |  | 0 |  | Στάδιο δημοπρασίας |
| 7 | Προσθήκη αιθουσών στο 13ο Δ.Σ. Βόλου (3 κύριες αίθουσες) | 230.000 |  | 0 |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 8 | Προσθήκη αιθουσών στο 11ο Δ.Σ. Βόλου (4 κύριες αίθουσες) | 260.000 |  | 0 |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 9 | Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δ.Σ. Βόλου (2 κύριες αίθουσες & 1 ειδική) | 250.000 |  | 0 |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 10 | Προσθήκη αίθουσας στο 1ο & 4ο Δ.Σ. Αλμυρού (2 κύριες αίθουσες & 1 ειδική) | 250.000 |  | 0 |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 11 | Προσθήκη αίθουσας στο 2ο Δ. Σ. Αλμυρού (1 ειδική αίθουσα) | 100.000 |  | 0 |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 12 | Προσθήκη αιθουσών στο Δ.Σ. Στεφανοβικείου (4 κύριες αίθουσες) | 260.000 |  | 0 |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 13 | Προσθήκη αιθουσών στο Δ.Σ. Τρικερίου (3 κύριες αίθουσες) | 230.000 |  | 0 |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 14 | Προσθήκη αιθουσών στο 1ο Δ.Σ. Διμηνίου (2 κύριες αίθουσες) | 130.000 |  | 0 |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 15 | Προσθήκη αιθουσών στο 26ο Δ.Σ. Βόλου (2 κύριες αίθουσες) | 130.000 |  | 0 |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 16 | 2ο Δ.Σ. Σκιάθου (6 κύριες αίθουσες & 1 ειδική) | 1.000.000 |  | 0 |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 17 | Προσθήκη αιθουσών στο Δ.Σ. Πορταριάς (2 κύριες αίθουσες) | 150.000 |  | 0 |  | Στάδιο δημοπράτησης |
| 18 | Προσθήκη αιθουσών στο 3ο Δ.Σ. Πουρίου (3 κύριες αίθουσες) | 230.000 |  | 0 |  | Στάδιο δημοπράτησης |
| 19 | Ανακατασκευή Δ.Σ. Προμυρίου (2 κύριες αίθουσες) | 100.000 |  | 0 |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 20 | Προσθήκη αιθουσών στο 18ο Δ.Σ. Βόλου (4 κύριες αίθουσες) | 260.000 |  | 0 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 21 | Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 6ο Δ.Σ. Βόλου (2 κύριες αίθουσες & 1 ειδική) | 58.185 |  | 58.185 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 22 | Διαμόρφωση πυλωτής σε αίθουσα διδασκαλίας στο Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου (2 κύριες αίθουσες) | 49.170 |  | 20.500 | 28.670 | Ολοκληρώθηκε |
| 23 | 10ο Γυμνάσιο Βόλου (12 κύριες αίθουσες) | 1.800.000 |  | 0 | 0 | -Στάδιο ωρίμανσης -Θα εκτελεσθεί από τον Ο.Σ.Κ.Α.Ε. |
| 24 | Προσθήκη αιθουσών στο Πολύμερο Γυμνάσιο – Λύκειο Ζαγοράς (2 κύριες αίθουσες) | 130.000 |  | 0 | 0 | Στάδιο δημοπράτησης |
| 25 | Επισκευή Νηπιαγωγείου Μακρυράχης | 18.500 |  | 17.895 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 26 | Προμήθεια και τοποθέτηση 4 προκατασκευασμένων οικίσκων στον αύλειο χώρο του Δ.Σ. Νεοχωρίου (4 προκατασκευασμένες αίθουσες διδασκαλίας) | 40.000 |  | 42.275 |  | Ολοκληρώθηκε |
| 27 | Προμήθεια και τοποθέτηση 2 προκατασκευασμένων οικίσκων στον αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου Βόλου (Πρόβλημα στέγασης) | 25.000 |  | 23.275 |  | Ολοκληρώθηκε |
| ΣΥΝΟΛΟ | 7.123.171 |  | 199.440 | 28.670 |  |

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα:

- Τα έργα:

  - 5ο,11ο και 14ο Νηπιαγωγεία Ν.Ιωνίας

  - 9ο Νηπιαγωγείο Βόλου

  - 4ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού και το

  - 10ο Γυμνάσιο Βόλου & κλειστό γυμναστήριο στον αύλειο χώρο του 10ου Γυμνασίου, ύστερα από παρέμβαση της Ν.Α.Μ. θα κατασκευασθούν εντός του 2005 από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σε βάρος του προϋπολογισμού του.

    - Τα έργα:

      - Νηπιαγωγείο Δ.Αρτέμιδας

      - Προσθήκη αιθουσών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Ιωνίας

      - Προσθήκη αιθουσών στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

      - Προσθήκη αιθουσών στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

      - Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Στεφανοβικείου

      - Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς

      - Προσθήκη αιθουσών στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πουρίου

      - Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

      - Διαμόρφωση πυλωτής σε αίθουσα διδασκαλίας στο Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου

      - Προσθήκη αιθουσών στο Πολύμερο Γυμνάσιο-Λύκειο Ζαγοράς

      - Επισκευή Νηπιαγωγείου Μακρυράχης

      - Προσθήκη & τοποθέτηση 4 προκατασκευασμένων οικίσκων στον αύλειο χώρο του Δημ.Σχολείου Νεοχωρίου

      - Προμήθεια & τοποθέτηση 2 προκατασκευασμένων οικίσκων στον αύλειο χώρο του 4ου Γυμνασίου Βόλου έχουν ολοκληρωθεί ή είναι στη φάση υλοποίησης.

    - Όλα τα υπόλοιπα έργα είναι στο στάδιο ωρίμανσης.

Συνολικά την διετία 2003 και 2004 η Ν.Α.Μ. διέθεσε 3.485.106 € από πιστώσεις του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για

        - εξόφληση οφειλών παλαιότερων έργων,

        - τη συνέχιση & ολοκλήρωση έργων που ήταν σε εξέλιξη και

        - νέες δημοπρασίες.

Αναλυτικότερα η Ν.Α.Μ. διέθεσε:

- 142.551 € για εξόφληση οφειλών παλαιότερων έργων

- 254.584 € για επείγουσες μικροεπεμβάσεις και

- 3.087.971 € για ολοκλήρωση ή κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων

Οι παρεμβάσεις αυτές φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας 17: Έργα που έχουν ολοκληρωθεί

| α/α | Τίτλος Έργου | Συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές έως 31-12-02 | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Δ. Σ. Γλώσσας | 103.702 | 96.676 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 2. | Γυμν. - Λύκειο Αλμυρού (επισκευή) | 34.512 | 11.410 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 3. | 2ο Δ. Σ. Βελεστίνου (επισκευή) | 52.824 | 50.943 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 4. | Δ.Σ.Αργαλαστής (αποπεράτωση αφοδευτηρίου) | 46.300 | 33.749 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 5. | 4Ο Γυμν. Ν. Ιωνίας (κατασκευή κλειστών διαμ. στο υπόγειο) | 20.542 | 19.926 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 6. | 7ο & 8ο Δ. Σ. Ν. Ιωνίας (ολοκλήρωση περίφραξης του αύλειου χώρου) | 38.914 | 35.489 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 7. | 7ο & 8ο Δ. Σ. Ν. Ιωνίας | 557.545 | 545.551 | 11.963 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 8. | Προσθήκη δύο (2) αιθουσών Δημ. Σχολ. ΄Ανω Λεχωνίων | 156.363 | 154.705 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 9. | Δημ. Σχολείο Κάτω Λεχωνίων | 248.398 | 195.594 | 25.320 | 5.363 | Ολοκληρώθηκε |
| 10. | Περίφραξη & διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο 8ο & 9ο Λύκειο (Χιλιαδού) | 114.791 | 87.101 | 22.889 | 1.592 | Ολοκληρώθηκε |
| 11. | Προσθήκη (4) αιθουσών στο 25ο Δημ. Σχολείο Ν. Ιωνίας | 360.077 | 347.143 | 10.506 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 12. | Εργασίες διαμόρφωσης αυ- λείου χώρου-δώματος στο 2ο Γυμν. Αλμυρού | 99.909 | 96.830 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 13. | Επισκευή Γυμναστηρίου Λυκείου Βελεστίνου | 58.547 | 57.156 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 14. | Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 9ο Δ.Σ. Βόλου | 16.995 | 14.518 | 2.477 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 15. | Νηπιαγωγείο Ανάβρας | 175.055 | 173.631 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 16. | Αποκατάσταση συστήματος θέρμανσης Γυμνασίου Λυκείου Βελεστίνου & 1ο & 2ο Δ.Σ. Βελεστίνου | 23.478 | 0 | 23.439 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 17. | Διαμόρφωση αύλειου χώρου στο 14ο Δ.Σ. Βόλου | 43.943 | 23.470 | 20.347 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 18. | Κατασκευή μιας αίθουσας στο Λύκειο Ζαγοράς | 21.070 | 20.601 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 19. | Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο 2ο & 8ο Γυμνάσιο Βόλου | 18.800 | 0 | 18.655 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 2.191.761 | 1.964.493 | 135.596 | 6.955 |  |

Πίνακας 18: Επισκευές και μικροεπεμβάσεις

| α/α | Τίτλος έργου | Συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές έως 31-12-02 | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Διάνοιξη γεωτρήσεων σε 2 οικόπεδα σχολικών κτιρίων (Τ.Ε.Ε.-Αγριάς-Τ.Ε.Ε. Αισωνίας) | 15.500 | 0 | 0 | 12.933 | Σε εξέλιξη |
| 2. | Επισκευές-βελτιώσεις στο 3ο ΤΕΕ & το 7ο Λύκειο Βόλου | 46.456 | 0 | 45.378 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 3. | Διαχωρισμός χώρου για τη δημιουργία 2 αιθουσών διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Ζαγοράς | 4.850 | 0 | 4.381 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 4. | Συνδέσεις σχολείων με δίκτυα Ο.Κ.Ω. | 9.039 | 0 | 2.597 | 6.442 | Ολοκληρώθηκε |
| 5. | Μελέτες σχολικών κτιρίων | 18.108 | 0 | 0 | 12.168 | Σε εξέλιξη |
| 6. | Κατασκευή W.C.& διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Νηπιαγωγείου Ανηλίου | 43.642 | 0 | 0 | 43.642 | Ολοκληρώθηκε |
| 7. | Επισκευή W.C.αποδυτηρίων Γυμνασίου Κ.Λεχωνίων | 92.161 | 0 | 0 | 55.680 | Σε εξέλιξη |
| 8. | Εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου στο Γυμνάσιο Κ.Λεχωνίων | 4.543 | 0 | 0 | 4.543 | Ολοκληρώθηκε |
| 9. | Διάνοιξη γεωτρήσεων σε έξι (6) οικόπεδα σχολικών κτιρίων | 43.651 | 0 | 0 | 42.425 | Ολοκληρώθηκε |
| 10 | Διαμόρφωση μιας αίθουσας & περιβάλλοντα χώρου στο Γυμνάσιο Τσαγκαράδας | 10.395 | 0 | 0 | 10.395 | Ολοκληρώθηκε |
| 11 | Λήψη στοιχείων για νομιμοποίηση υφιστάμενου διώροφου Γυμνασίου-Λυκείου & για μελέτη & έκδοση οικοδομικής άδειας για προσθήκη στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ζαγοράς | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | Ολοκληρώθηκε |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 302.345 | 0 | 52.356 | 202.228 |  |

Πίνακας 19: Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη

| α/α | Τίτλος έργου | Συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές έως 31-12-02 | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2ο Νηπιαγωγείο Σκοπέλου | 214.916 | 131.612 | 14.000 | 37.161 | Ολοκληρώθηκε |
| 2. | Δημοτικό Σχολ. Σκοπέλου- Γυμναστήριο | 1.128.726 | 0 | 316.301 | 555.142 | Σε εξέλιξη |
| 3. | 3ο Δ.Σ. Αλμυρού | 627.800 | 0 | 518.258 | 82.480 | Ολοκληρώθηκε |
| 4. | Ειδικό Σχολείο Αλμυρού | 496.517 | 0 | 188.481 | 235.615 | Ολοκληρώθηκε |
| 5. | Προσθήκη αιθουσών στο Γυμνάσιο-Λύκειο Σκιάθου | 321.712 | 0 | 0 | 91.000 | Σε εξέλιξη |
| 6. | Τ.Ε.Ε. Αγριάς | 1.106.861 | 0 | 0 | 365.227 | Σε εξέλιξη |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 3.896.532 | 131.612 | 1.037.040 | 1.366.625 |  |

#### Πίνακας 20: Αγορές οικοπέδων

| α/α | Τίτλος ΄Εργου | Συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές έως 31-12-02 | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5ο – 11ο – 14ο Νηπιαγωγεία Νέας Ιωνίας | 456.196 | 0 | 456.196 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 456.196 | 0 | 456.196 | 0 |  |

Πίνακας 21: Σύνολα των έργων που έχουν ολοκληρωθεί ή κατασκευάζονται

| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ | 6.846.834 | 2.096.105 | 1.681.188 | 1.575.808 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Με χρηματοδότηση από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. το 2003 παραδόθηκαν για χρήση 8 αίθουσες διδασκαλίας και 3 ειδικές σε Δημοτικά Σχολεία καθώς και 2 αίθουσες διδασκαλίας σε Νηπιαγωγεία.

Συγκεκριμένα:

- 6ο Δ.Σ. Βόλου, προσθήκη μίας (1) αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

- 4ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας, προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας.

- 2ο Νηπιαγωγείο Σκοπέλου προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας και

- 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού, έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας και δύο (2) ειδικές

Το 2004 παραδόθηκαν για χρήση εννέα (9) αίθουσες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και έξι (6) αίθουσες στην Δευτεροβάθμια.

Συγκεκριμένα:

- Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας και μία (1) ειδική

- Προσθήκη τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων οικίσκων στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου

- Προσθήκη δύο (2) προκατασκευασμένων οικίσκων στο 4ο Γυμνάσιο Βόλου

- Διαμόρφωση πυλωτής σε δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου

- Κατασκευής μιας (1) αίθουσας στο Λύκειο Ζαγοράς

- Διαμόρφωση μιας (1) αίθουσας στο Γυμνάσιο Τσαγκαράδας

Το πρόγραμμα συνεχίζεται και το τρέχον έτος 2005 με στόχους:

- Να συνεχισθεί η βελτίωση της υποδομής στην Προσχολική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία)

- Να λυθεί οριστικά το πρόβλημα σχολικής στέγης

- Στην Α/θμια εκπαίδευση (κατάργηση διπλής βάρδιας και αμιαντοκατασκευών) και

- Στην Β/θμια εκπαίδευση σε ότι αφορά τα Γυμνάσια Ενιαία Λύκεια.

7. Έργα που Υλοποίησε το έτος 2004 Η Ν. Α. Μαγνησίας με χρηματοδότηση από το Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας)

Μετά από επανειλημμένα έγγραφα αλλά και προφορικές συνεννοήσεις του Νομάρχη με την Ηγεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τα έτη 2003 και 2004 εξασφαλίσθηκαν συνολικά 2.660.000 € για έργα βελτιώσεων στο βασικό οδικό δίκτυο του Νομού. Αναλυτικά τα έργα και οι χρηματοδοτήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 22: Σύνολα των έργων που έχουν ολοκληρωθεί ή κατασκευάζονται

| α/α | Τίτλος έργου - Απόφαση | Προϋπ/σμός | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ3β/0/3/14-Λ/12.2.03 ΥΠΕΧΩΔΕ | 200.000 | 42.355 | 70.280 | 1η εργολαβία: Περιφ. οδός Αγίου Ιωάννη 45.000 2η εργολαβία: Οδικό δίκτυο Βελεστίνου – Αλμυρού 155.000 |
| 2. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Ν. Αλονν Αλοννήσου Δ3β/0/15/90-Λ/29.7.03 ΥΠΕΧΩΔΕ | 120.000 |  |  | Εκτελείται |
| 3. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ. Νεοχωρίου & Καλαμακίου του Δ. Αφετών Δ3β/0/2/115-Λ/6.10.03 ΥΠΕΧΩΔΕ | 50.000 |  |  | Εκτελείται |
| 4. | Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Δ. Πορταριάς & ΄Αλλης Μεριάς του Δ. Πορταριάς Δ/3β/0/4/115-Λ/6.10.03 ΥΠΕΧΩΔΕ | 80.000 |  | 17.520 | Εκτελείται |
| 5. | Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Μαγνησίας Δ3β/0/115-Λ/6.10.2003 | 250.000 |  |  | 1η εργολαβία: Κουκουράβα – Μακρινίτσα 45.000 € 2η εργολαβία: Συντήρηση επαρχ. οδικού δικτύου Ν.Μαγνησίας 205.000 € |
| 6. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας Δ3β/0/115-Λ/6.10.2003 ΥΠΕΧΩΔΕ | 100.000 |  |  | Εκτελείται |
| 7. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ.Αρτέμιδας Δ3β/0/9/26-Λ/12-2-04 ΥΠΕΧΩΔΕ | 100.000 |  |  | Εκτελείται |
| 8. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ. Πορταριάς- Μακρινίτσα Δ3β/0/10/26- Λ/12-2-04 ΥΠΕΧΩΔΕ | 100.000 |  |  | Στάδιο δημοπράτησης |
| 9. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ.Αργαλαστής Δ3β/0/11/26-Λ/12-2-04 ΥΠΕΧΩΔΕ | 100.000 |  |  | Ολοκληρώθηκε |
| 10. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ. Αφετών Δ3β/0/1/29-Λ/17-2-04 ΥΠΕΧΩΔΕ | 80.000 |  |  | Εκτελείται |
| 11. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ.Ν.Αγχιάλου Δ3β/0/14/28-Λ/17-2-04 ΥΠΕΧΩΔΕ | 100.000 |  |  | Εκτελείται |
| 12. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Πηγάδι-Αμαλιάπολη Δ3β/0/4/40-Λ/8-3-04 ΥΠΕΧΩΔΕ | 80.000 |  |  | Στάδιο δημοπράτησης |
| 13. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ. Αλμυρού Δ3β/0/4/37-Λ/3-3-04 ΥΠΕΧΩΔΕ | 100.000 |  |  | Εκτελείται |
| 14. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ Σούρπης (Βρύναινα) Δ3β/0/5/26-Λ/12-2-04 ΥΠΕΧΩΔΕ | 100.000 |  |  | Ολοκληρώθηκε |
| 15. | Συντήρηση βασικού οδικού δικτύου Δ.Ζαγοράς Δ3β/0/15/28-Λ/17-2-04 ΥΠΕΧΩΔΕ | 100.000 |  |  | Εκτελείται |
| 16. | Συντήρηση βελτίωση, ασφαλτόστρωση της επαρχ. οδού Μ. Περιβολάκι Μαγνησίας- Πολυδάμαντα Λαρίσης μέχρι όρια νομού Δ3β/0/8/94-Λ/18-8-04 ΥΠΕΧΩΔΕ | 1.000.000 |  |  | Στάδιο δημοπράτησης |
|  | ΣΥΝΟΛΑ | 2.660.000 | 42.355 | 87.800 |  |

Τα έργα όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται το τρέχον έτος 2005. 	Λόγω καθυστερήσεων των πληρωμών από το Περιφερειακό Ταμείο οφείλεται η μικρή απορρόφηση των πιστώσεων. Το εκτελεσμένο έως 31-12-04 φυσικό αντικείμενο υπερβαίνει το 40% του συνολικού φυσικού αντικειμένου.

8. Έργα που Υλοποίησε το έτος 2003 Η Ν. Α. Μαγνησίας με χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των ζημιών στο οδικό δίκτυο και στα λιμάνια του Νομού καθώς και των κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στο Νομό τον Ιανουάριο του 2003, ύστερα από τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή, η Νομαρχία εξασφάλισε συνολικά 5.752.000 € μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας από Εθνικούς πόρους για την αντιμετώπισή τους. Ο προϋπολογισμός καθώς και η πορεία των έργων αυτών φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 23: Σύνολα των έργων που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους

| α/α | Τίτλος έργου - Εργολαβίες | Προϋπ/σμός | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο του Ν. Μαγνησίας (Κ.Ε. 2003 Ε.Π. 0170005 της ΣΑΕΠ 017) | 1.800.000 | 259.756 | 821.110 |  |
|  | 1η εργολαβία: «Σκιάθος» 2η εργολαβία: «Σκόπελος» 3η εργολαβία: «Αλόννησος» 4η εργολαβία: «Περιοχή Ανατολικού - Βορείου Πηλίου» 5η εργολαβία: «Περιοχή Κεντρικού Πηλίου 6η εργολαβία: «Περιοχή Νοτίου Πηλίου» 7η εργολαβία: Αποκατάσταση ζημιών στο παραλιακό κρηπίδωμα Αγ.Ιωάννη Πηλίου | 140.000 80.000 80.000 750.000 550.000 200.000 250.000 | 33.000 125.000 75.000 26.756 | 31.146 44.520 10.600 228.516 179.900 96.769 229.659 | Εκτελείται Εκτελείται Εκτελείται Εκτελείται Εκτελείται Εκτελείται |
| 2. | Αποκατάσταση ζημιών σε λιμενικά έργα του Ν. Μαγνησίας (Κ.Ε. 2003ΕΠ01700006 ΣΑΕΠ017) | 300.000 | 128.700 | 45.500 |  |
|  | 1η εργολαβία: «Αλιευτικό καταφύγιο Κεραμιδίου» 2η εργολαβία: «Αλιευτικά Καταφ. Νομού» 3η εργολαβία: «Λιμάνι Πατητήρι Αλοννήσου | 90.000 140.000 70.000 | 0 71.500 57.200 | 45.500 | Εκτελείται Εκτελείται Ολοκληρώθηκε |
| 3. | Αποκατάσταση κατολισθήσεων στο Ν. Μαγνησίας (Κ.Ε. 2003ΕΠ01700028 ΣΑΕΠ 017) Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δ.Δ. Αφετών Έργα σταθεροποίησης κατολισθαίνουσας περιοχής Μ. ΄Αμμος Σκιάθου ΄Εργα σταθεροποίησης στον Περιφερειακό δρόμο Αγίου Λαυρεντίου – Δράκεια Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον επαρχιακό δρόμο προς Πλατανιά Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός οικισμού Μηλεών ΄Εργα σταθεροποίησης κατολισθήσεων στο δρόμο Δράκεια – Χάνια ΄Εργα σταθεροποίησης κατολισθήσεων περιοχής Καμάρι Κεραμιδίου Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Πουρίου Δ. Ζαγοράς | 2.900.000 312.173 404.000 146.000 315.000 72.000 266.000 656.272 468.000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 142.460 53.938 88.522 | Εκτελείται Στάδιο δημοπράτησης Στάδιο δημοπράτησης Στάδιο δημοπράτησης Εκτελείται Εκτελείται Στάδιο δημοπράτησης Εκτελείται |
| 4. | ΄Αρση καταπτώσεων – κατολισθήσεων προσωρινή Αποκατάσταση καθιζήσεων – αποχιονισμός στο Νομαρχιακό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο του Ν. Μαγνησίας (Κ.Ε. 2003ΕΠ0170007 ΣΑΕΠ 017) | 400.000 | 285.724 | 109.669 | Ολοκληρώθηκε |
| 5. | Γεωτεχνικές μελέτες στο Νομό (Κ.Ε. 2003ΝΠ01700001 ΣΑΜΠ 017) Γεωτεχνική μελέτη περιοχής Δ.Δ. Ζαγοράς Γεωτεχνική μελέτη περιοχής Δ.Δ. Μακρυράχης Γεωτεχνική μελέτη περιοχής Δ.Δ. Τσαγκαράδας Γεωτεχνική μελέτη περιοχής Δ.Δ. Πλακαριάς – Βυζίτσας | 352.000 88.000 88.000 88.000 88.000 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | Στάδιο προκήρυξης Στάδιο προκήρυξης Στάδιο προκήρυξης Στάδιο προκήρυξης |
|  | ΣΥΝΟΛΑ | 5.752.000 | 674.180 | 1.118.739 |  |

Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις ολοκληρώνονται εντός του 2005. Το εκτελεσμένο φυσικό αντικείμενο έως 31-12-04 ξεπερνά το 70% του συνολικού φυσικού αντικειμένου. Πέραν αυτών η Ν.Α. Μαγνησίας από Εθνικούς πόρους υλοποιεί και τα παρακάτω έργα:

Πίνακας 24: Έργα που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους

| Α α/α | Τίτλος έργου - Εργολαβίες | Προϋπ/σμός | Πληρωμές από 1-1-03 έως 31-12-03 | Πληρωμές από 1-1-04 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Σκοπευτήριο μακρών αποστάσεων Ν. Μαγνησίας ΚΕ 2000ΣΕ01600034 | 584.427 | 384.385 | 47.280 | Εκτελείται |
| 2. | Αναστήλωση του Ιστορικού ναού Αγ. Αθανασίου Μακρινίτσας ΚΑ 2002ΕΠ11700178 | 324.420 | 0 | 145.392 | Εκτελείται |
| 3. | Ανακαίνιση Διοικητηρίου Ν.Α. Μαγνησίας ΚΑ 2004ΕΠ11700000 | 700.000 | 0 | 406.400 | Στάδιο δημοπράτησης |
| 4. | Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΝΑΜ (πρώην ΥΕΒ) ΣΑΕ 046/ΚΑ 18446064 | 974.321 |  | 406390 | Εκτελείται |
| 5. | Επισκευές-συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου | 148.410 | 0 | 146.205 | Ολοκληρώθηκε |
| 6. | Αντιπλημμυρική προστασία Π.Σ. Βόλου & ευρύτερης περιοχής | 300.000 | 0 | 0 | Στάδιο δημοπράτησης |
| 7. | Ν.Α.Μ. -Παιδική κατασκήνω- ση Πορταριάς-κατασκευές-επισκευές,βελτιώσεις,εξοπλισμός | 280.000 | 0 | 0 | Συντάσσεται η μελέτη από Δ.Τ.Υ. |
| 8. | Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (Απόφ.ΥΠΕΣΔΔΑ 209333/04) | 350.000 | 0 | 308.000 | Εκτελείται |
| 9. | Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (Απόφ.ΥΠΕΣΔΔΑ 37083/04) | 50.000 | 0 | 0 | Εκτελείται |
| 10. | Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (Απόφ.ΥΠΕΣΔΔΑ 47292/04) | 100.000 | 0 | 0 | Εκτελείται |
| 11. | Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες (Απόφ.ΥΠΕΣΔΔΑ 62137/04) | 100.000 | 0 | 0 | Εκτελείται |
|  | ΣΥΝΟΛΑ | 3.911.578 | 384.385 | 1.459.667 |  |

9. Έργα που Υλοποίησε το έτος 2004 Η Ν. Α. Μαγνησίας με χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Πόρο έτους 2003

Με την 171/2003 Απόφαση του Ν.Σ. εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Επενδύσεων της Ν.Α. Μαγνησίας, με χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Πόρο έτους 2003. Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Πίνακας 25: Σύνολα των έργων που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακούς πόρο

| α/α | Τίτλος έργου- Εργολαβίες | Προϋπ/σμός | Πληρωμές από 1/1/03 έως 31/12/03 | Πληρωμές από 1/1/04 έως 31/12/04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Συντήρηση κτιρίων Ν.Α. Μαγνησίας | 50.000 | 0 | 0 |  |
| 2. | Τουριστική προβολή του Νομού | 100.000 | 0 | 0 |  |
| 3. | Συντήρηση του Επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού | 257.239 | 0 | 0 |  |
| 4. | Οδός Κωφοί – Τσατάλι – Κοκκωτοί | 250.000 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 5. | Βελτίωση οδού πρόσβασης & εργασίες υδρομάστευσης πηγών «Μαυρομάτι Όθρυος» | 100.000 | 0 | 0 |  |
| 6. | Προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων οδοποιίας καθώς & για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών | 100.000 | 0 | 0 |  |
| 7. | Οδός από Μικρό Περιβολάκι έως όρια Ν. Λάρισας α΄φάση - τεχνικά | 100.000 | 0 | 0 |  |
| 8. | Αγροτικός εξηλεκτρισμός | 20.000 | 0 | 0 | Ολοκληρώθηκε |
| 9. | Μελέτες έργων αρμοδιότητας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 9.1 Μελέτη Παράκαμψης Αχιλλείου 9.2 Μελέτη Μουσείου γεωργικών εργαλείων στο Βελεστίνο Δ. Φερών 9.3 Μελέτη για τη διερεύνηση των αιτιών της μικροκαρπίας των μήλων στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου | 140.000 70.000 40.000 | 0 |  | Στάδιο προκήρυξης Συντάσσεται |
|  | ΣΥΝΟΛΑ | 1.227.239 | 0 | 0 |  |

Όπως αναλύθηκε παραπάνω το έτος 2004 η Ν.Α. Μαγνησίας υλοποίησε ένα Πρόγραμμα έργων με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της αλλά και από άλλες πηγές. Αναλυτικά τα Προγράμματα έργων και οι πηγές χρηματοδότησης φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

## Πίνακας 26: Πηγές χρηματοδότησης έργων με φορέα υλοποίησης τη Ν.Α. Μαγνησίας

| α/α | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ΣΑΝΑ/3 – 3ο Κ.Π.Σ.(ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006) |  |
| 2. | Αναπτυξιακός Πόρος έτους 2002 |  |
| 3. | Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.)-Ιδιοι Πόροι |  |
| 4. | Τόκοι χρηματοδοτήσεων Δημοσίων Επενδύσεων |  |
| 5. | Ο.Σ.Κ. Α.Ε. |  |
| 6. | Τ.Ε.Ο. Α.Ε. |  |
| 7. | Εθνικοί Πόροι |  |
| 8. | Αναπτυξιακός Πόρος έτους 2003 |  |

Όπως προκύπτει από τον αναλυτικό απολογισμό για το έτος 2004, σε ότι αφορά τις επενδύσεις, έχουμε τα εξής δεδομένα:

- Πρόγραμμα ΣΑΝΑ/3:

- Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο 4 νέα έργα, προϋπολογισμού 13.675.000 €.

- Εντάχθηκαν στο Π.Δ.Ε. και επομένως άρχισε η υλοποίηση 3 νέων έργων, με προϋπολογισμό 4.339.403 €.

- Πληρώθηκαν 5.780.000 € για υλοποίηση έργων του συγκεκριμένου προγράμματος

Πέραν αυτών εντός του 2004 (Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου της 29.10.04) εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο, έργα αρμοδιότητας Ν.Α.Μ. 45.000.000 € για ωρίμανση με στόχο να υλοποιηθούν από τα τρέχοντα ή τα μελλοντικά προγράμματα (Γ΄- Δ΄ ΠΕΠ, Γ΄- Δ΄ Κ.Π.Σ. Τομεακών, Εθνικοί Πόροι κ.λ.π.).

2. Αναπτυξιακός πόρος έτους 2002:

- Το 2004 πληρώθηκαν δαπάνες των έργων ύψους 39.000 €.

3. Π.Δ.Ε. από ΚΑΠ έτους 2004

- Πληρώθηκαν δαπάνες έργων ύψους 790.000 € (σύνολο προγράμματος 980.000 €)

4. Π.Δ.Ε. από Τόκους χρηματοδοτήσεων Δημοσίων Επενδύσεων:

- Πληρώθηκαν δαπάνες έργων ύψους 158.000 €.

Σύνολο προγράμματος 310.000 €

5. Πρόγραμμα Σχολικών κτιρίων με χρηματοδότηση από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε.:

- Εξασφαλίσθηκαν πιστώσεις ύψους 650.000 €

- Πληρώθηκαν δαπάνες έργων ύψους 1.586.000 €.

6. Πρόγραμμα έργων με χρηματοδότηση από το Τ.Ε.Ο. Α.Ε.:

- Εξασφαλίσθηκαν πιστώσεις ύψους 1.860.000 € για κατασκευή έργων οδοποιίας

- Πληρώθηκαν δαπάνες έργων ύψους 88.000 €.

7. Πρόγραμμα έργων με χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους:

- Πληρώθηκαν για παρεμβάσεις αντιμετώπισης των ζημιών στο Νομό από τη θεομηνία του Ιανουαρίου του 2003 1.120.000 €

- Εξασφαλίσθηκαν 1.000.000 € για την κατασκευή των έργων

- Ν.Α.Μ.- Παιδική κατασκήνωση Πορταριάς – κατασκευές - επισκευές, βελτιώσεις, εξοπλισμός

- Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες

- Πληρώθηκαν για εργασίες των παραπάνω έργων & συνέχιση παλαιότερων 1.460.000 €.

8. Αναπτυξιακός Πόρος έτους 2003

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:

- Κατά τη διάρκεια του 2004 εξασφαλίσθηκαν:

| 13.675.000 € | για νέα έργα της ΣΑΝΑ/3 |
| --- | --- |
| 980.000 € | για παρεμβάσεις από το Πρόγραμμα ΚΑΠ |
| 310.000 € | για παρεμβάσεις από το Πρόγραμμα Τόκων |
| 650.000 € | για κατασκευές σχολικών κτιρίων |
| 1.860.000 € | για έργα οδοποιίας με χρηματοδότηση από ΤΕΟ Α.Ε. |
| 5.800.000 € | για την αντιμετώπιση της θεομηνίας |
| 1.000.000 € ΣΥΝΟΛΟ: | για την κατασκευή διαφόρων έργων 18.500.000 €. |

- Για την προώθηση όλων των παραπάνω Προγραμμάτων πληρώθηκαν συνολικά το 2004:

| 5.780.000 € | για ΣΑΝΑ/3 |
| --- | --- |
| 40.000 € | για Αναπτυξιακό Πόρο 2002 |
| 790.000 € | για Πρόγραμμα ΚΑΠ |
| 160.000 € | για Πρόγραμμα Τόκων |
| 1.590.000 € | για Πρόγραμμα Σχολικών κτιρίων |
| 88.000 € | για Πρόγραμμα οδοποιίας από Τ.Ε.Ο. |
| 1.120.000 € | για έργα θεομηνίας |
| 1.460.000 € | για διάφορα έργα |

ΣΥΝΟΛΟ: 11.000.000 €.

10. Προγραμματισμός Έτους 2005

Οι κύριοι στόχοι οι οποίοι τίθενται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας για το έτος 2005 σε ότι αφορά τις Δημόσιες επενδύσεις είναι:

  - Προώθηση και ολοκλήρωση των έργων που υλοποιούνται μέσα από τα εν εξελίξει Προγράμματα.

(ΣΑΝΑ/3, Αναπτυξιακός Πόρος 2002 και 2003, Κ.Α.Π. - Ιδιοι Πόροι, Ο.Σ.Κ.Α.Ε., Τ.Ε.Ο. Α.Ε., Εθνικοί Πόροι).

  - ΄Ενταξη στο Π.Δ.Ε. όλων των έργων που έχουν εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας και είναι στο στάδιο της ωρίμανσης.

  - Προσπάθεια ένταξης και νέων έργων στα διάφορα Προγράμματα του 3ου Κ.Π.Σ. και κυρίως στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006.

  - Ολοκλήρωση όλων των μελετών – έργων που συντάσσονται με ευθύνη της Ν.Α.Μ. με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ή και από την Τεχνική βοήθεια του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας, ώστε να υποβληθούν για χρηματοδότηση στα εν εξελίξει ή και μελλοντικά Προγράμματα.

  - Διαμόρφωση του νέου δεκαετούς Σχεδίου Ανάπτυξης του Νομού που συντάσσεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με ευθύνη της Ν.Α.Μ. και τη συμμετοχή όλων των Παραγωγικών, Κοινωνικών και Επιστημονικών Φορέων του Νομού.

  - Συμμετοχή στις διαδικασίες σύνταξης του νέου ΠΕΠ Θεσσαλίας 2007 – 2013.

11. Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων που θα Υλοποιήσει η Ν.Α.Μ. το 2005

ΣΑΝΑ/3

- Συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ενταγμένων έργων 23.808.000 €

- Πληρωμές έως 31.12.2004 13.505.000 €

- Εκτιμώμενες πληρωμές έτους 2005 10.000.000 €

Αναπτυξιακός Πόρος έτους 2002

Συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ενταγμένων έργων 1.227.000 €

Πληρωμές έως 31.12.04 770.000 €

Εκτιμώμενες πληρωμές έτους 2005 457.000 €

Κ.Α.Π.- Ίδιοι Πόροι

Με Απόφαση του Ν.Σ. εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Επενδύσεων με χρηματοδότηση από τους Κ.Α.Π. έτους 2005. Σύμφωνα με την Απόφαση έχουμε τα εξής δεδομένα:

Προϋπολογισμός Προγράμματος 1.300.000 €

- Εκτιμώμενες πληρωμές έτους 2005 1.300.000 €

Τόκοι χρηματοδοτήσεων Δημοσίων Επενδύσεων

Με Απόφαση του Ν.Σ. εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Επενδύσεων με χρηματοδότηση από τους Τόκους.

- Προϋπολογισμός προγράμματος 190.000 €

- Εκτιμώμενες πληρωμές έτους 2005 190.000 €

Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Με την 127/03 Απόφαση του Ν.Σ. εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Κατασκευής Σχολικών Κτιρίων για τη διετία 2003-2004. Σύμφωνα με την Απόφαση και με την μέχρι σήμερα πορεία του Προγράμματος έχουμε τα εξής δεδομένα:

- Απαιτούμενες πιστώσεις για ολοκλήρωση έργων σε εξέλιξη 3.400.000 €

- Απαιτούμενες πιστώσεις για κατασκευή νέων έργων 4.200.000 €

- Εκτιμώμενες πληρωμές έτους 2005 3.400.000 €

Τ.Ε.Ο Α.Ε.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουμε τα εξής δεδομένα:

- Προϋπολογισμός προγράμματος 2.660.000 €

- Πληρωμές έως 31.12.2004 130.000 €

- Εκτιμώμενες πληρωμές έτους 2005 2.530.000 €

Εθνικοί Πόροι

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουμε τα εξής δεδομένα:

- Προϋπολογισμός προγράμματος 9.660.000 €

- Πληρωμές έως 31.12.2004 3.630.000 €

- Εκτιμώμενες πληρωμές έτους 2005 6.030.000 €

Αναπτυξιακός Πόρος έτους 2003

Με την 171/03 Απόφαση του Ν.Σ. εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Επενδύσεων με χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Πόρο έτους 2003.

Έχουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

- Προϋπολογισμός προγράμματος 1.227.000 €

- Πληρωμές έως 31.12.2004 0 €

- Εκτιμώμενες πληρωμές έτους 2005 1.227.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ για το 2005 η Ν.Α.Μ. έχει κατ’ αρχήν στη διάθεσή της 25.000.000 € για την προώθηση των Προγραμμάτων Επενδύσεων που υλοποιεί.

12. Ένταξη Νέων Έργων στο Π.Δ.Ε. στο Πλαίσιο του Π.Ε.Π Θεσσαλίας 2000-2006

Τα έργα που εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο Π.Δ.Ε. είναι τα εξής:

Πίνακας 27: Έργα που εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο

| α/α | Τίτλος έργου | Πρ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο |
| --- | --- | --- |
| 1. | Επέκταση κρηπιδώματος προβλήτας Εμπορευματοκιβωτίων Λιμανιού Βόλου | 1.500.000 |
| 2. | Κατασκευή κρηπιδώματος εξυπηρέτησης τοπικής εμπορευματικής κίνησης Λιμένα Βόλου | 1.040.000 |
| 3. | Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δήμου Σούρπης | 10.387.876 |
| 4. | Παράλληλα έργα | 1.500.000 |
| 5. | Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες | 820.000 |
| 6. | Ολοκλήρωση έργου Παναγιώτικο (πρωτεύον δίκτυο μέχρι Μηλίνα) | 6.770.000 |
| 7. | Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Μηλίνας | 850.000 |
| 8. | Βελτίωση επ.οδού Αερινό-όρια νομού Λάρισας | 2.000.000 |
| 9. | Οδός Χάνια - Κισσός | 8.000.000 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 32.800.000 |

Η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην άμεση ωρίμανση των παραπάνω έργων και την ένταξή της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντός του 2005.

13. Ολοκλήρωση όλων των Μελετών Έργων που Συντάσσονται με Ευθύνη της Ν.Α.Μ.

Οι μελέτες αυτές είναι οι παρακάτω:

Πίνακας 28: Συντασσόμενες μελέτες

| α/α | Τίτλος έργου |
| --- | --- |
| 1. | Μελέτη αξιοποίησης φράγματος Παναγιώτικο με δίκτυα μεταφοράς νερού για άρδευση & ύδρευση |
| 2. | Αλιευτικό καταφύγιο Σκιάθου |
| 3. | Αλιευτικό καταφύγιο Χορευτού Ζαγοράς |
| 4. | Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Κυριακής |
| 5. | Οδός από διασταύρωση Κεραμίδι-Καμάρι έως όρια νομού Λάρισας |
| 6. | Παράκαμψη Ζαγοράς β΄φάση (από Ζαγορά έως εθνική οδό προς Χορευτό) |
| 7. | Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δ.Σούρπης |
| 8. | Μελέτη οδού Χάνια – Κισσός |
| 9. | Μελέτη Παράκαμψης Βελεστίνου |
| 10. | Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού Αγριάς-Δράκεια |
| 11. | Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού από Δέλτα Κορώπης-Μηλιές |
| 12. | Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού από Δέλτα Κορώπης-Μηλιές & Χορεύτρα (γέφυρα) |
| 13. | Μελέτη διαπλάτυνσης επαρχιακής οδού Αγ.Βλασίου- Αγ.Γεωργίου Νηλείας |
| 14. | Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού Μηλιές-Χορεύτρα |
| 15. | Μελέτη επαρχιακής οδού Κάτω Λεχώνια-Αγ.Λαυρέντιος |
| 16. | Μελέτη παράκαμψης Μετοχίου |
| 17. | Μελέτη βελτίωσης επαρχιακής οδού Χόρτου-Μηλίνας |
| 18. | Γεωτεχνική μελέτη περιοχής Δ.Δ. Ζαγοράς |
| 19. | Γεωτεχνική μελέτη περιοχής Δ.Δ. Μακρυράχης |
| 20. | Γεωτεχνική μελέτη περιοχής Δ.Δ. Τσαγκαράδας |
| 21. | Γεωτεχνική μελέτη περιοχής Δ.Δ. Πλακαριάς – Βυζίτσας |
| 22. | Μελέτη Παράκαμψης Αχιλλείου |
| 23. | Αλιευτικό καταφύγιο Αγίου Ιωάννη Πηλίου |
| 24. | Μελέτη επαρχιακής οδού Αγ.Λαυρέντιος-Δράκεια |

Μετά την ολοκλήρωσή τους θα αποτελέσουν έναν κατάλογο ωρίμων έργων για χρηματοδότηση από τα εν εξελίξει Προγράμματα αλλά και από το επερχόμενο Δ’ Κ.Π.Σ.

14. Απολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων που Υλοποιήθηκαν ή Προωθούνται για Υλοποίηση στο Νομό Μαγνησίας την Προγραμματική Περίοδο 2000 – 2006

Προγραμματική Περίοδος 2000 – 2006: Απολογισμός Δημοσιών Επενδύσεων που Υλοποιηθήκαν στο Νομό Μαγνησίας

Πηγές χρηματοδότησης

- Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ Θεσσαλίας)

- Νομαρχιακό σκέλος (ΣΑΝΑ /3)

- Περιφερειακό σκέλος (ΣΑΕΠ /3)

    - Ταμείο Συνοχής

    - Τομεακά Επιχειρησιακά προγράμματα (2000 – 2006)

    - Εθνικοί Πόροι

- Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004»

- Ειδικό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.)

- Πρόγραμμα κατασκευής σχολικών κτιρίων

- Τέλος εκσυγχρονισμού των αεροδρομίων

- Τ.Ε.Ο. Α.Ε.

- Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης (ΣΑΕΠ 017)

- Αναπτυξιακός Πόρος Ν.Α.Μ.

- Π.Δ.Ε. Ν.Α.Μ. (ΚΑΠ – Τόκοι – Ιδιοι Πόροι)

- Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- (Π.Ε.Π) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 –2006

- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ (ΣΑΝΑ/3)

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ (ΣΑΕΠ/3)

- ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ (ΣΑΝΑ/3)

Εως 31-12-04 από το Περιφερειακό συμβούλιο έχουν εγκριθεί τα ακόλουθα έργα αρμοδιότητας Ν.Α.Μ.

Πίνακας 29: Έργα που εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο

| α/α | Τίτλος έργου | Πρ/σμός ή συμβατικό Οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές από 1-1-00 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Δημοτικό Σχολείο Μουρεσίου | 739.896 | 739.885 | Ολοκληρώθηκε |
| 2. | 20ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας | 1.093.6 83 | 1.061.241 | Ολοκληρώθηκε |
| 3. | Προσθήκη αιθουσών στο 14ο Δ.Σ. Βόλου | 375.243 | 375.242 | Ολοκληρώθηκε |
| 4. | Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας | 580.737 | 529.769 | Ολοκληρώθηκε |
| 5. | 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου | 497.653 | 420.709 | Ολοκληρώθηκε |
| 6. | 7ο & 22ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου | 2.467.511 | 1.918.843 | Ολοκληρώθηκε |
| 7. | Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου | 2.568.099 | 1.299.504 | Εκτελείται |
| 8. | Οδός Κωφοί – Τσατάλι – Κοκκωτοί | 1.782.832 | 1.723.430 | Ολοκληρώθηκε |
| 9. | Λιμάνι Πατητήρι Αλοννήσου (β΄φάση) | 1.683.027 | 1.536.000 | Εκτελείται |
| 10. | Επέκταση κεντρικού Μώλου λιμένος Σκιάθου | 1.379.309 | 1.356.170 | Ολοκληρώθηκε |
| 11. | Επισκευές & διαπλάτυνση στέψης προσήνεμου μώλου Λιμένος Βόλου | 683.987 | 648.300 | Ολοκληρώθηκε |
| 12. | Διευθέτηση & εκτροπή χειμάρρου Ξηριά Λιμένος Βόλου | 920.511 | 0 | Εκτελείται |
| 13. | Ύδρευση οικισμών Δ. Πτελεού από πηγές Μαυρομάτι | 2.584.417 | 799.320 | Εκτελείται |
| 14. | Μελέτη αξιοποίησης φράγματος Παναγιώτικο με δίκτυα μεταφοράς νερού για άρδευση & ύδρευση | 315.128 | 315.123 | Ολοκληρώθηκε |
| 15. | Β΄ φάση μελετών προετοιμασίας Γ΄ Κ.Π.Σ Αλιευτικό καταφύγιο Σκιάθου Αλιευτικό καταφύγιο Χορευτού Ζαγοράς Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Κυριακής Οδός από διασταύρωση Κεραμίδι-Καμάρι έως όρια νομού Λάρισας Παράκαμψη Ζαγοράς Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δ.Σούρπης | 190.463 111.647 216.000 216.000 590.000 473.213 | 121.221 15.967 13.050 0 0 400.830 | Συντάσσεται « Συντάσσεται Διαδικασία ανάθεσης Συντάσσεται Συντάσσεται |
| 16. | Επέκταση κρηπιδώματος προβλήτας Εμπορευματοκιβωτίων Λιμανιού Βόλου | 1.500.000 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 17. | Κατασκευή κρηπιδώματος εξυπηρέτησης τοπικής εμπορευματικής κίνησης Λιμένα Βόλου | 1.040.000 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 18. | Φράγμα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δήμου Σούρπης | 10.387.876 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 19. | Παράλληλα έργα | 1.500.000 | 0 | Στάδιο υποβολής Τ.Δ |
| 20. | 20ο Δημοτικό σχολείο Βόλου | 1.400.000 | 0 | Στάδιο δημοπρασίας |
| 21. | Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες | 820.000 | 0 | Στάδιο ωρίμανσης |
| 22. | Ολοκλήρωση έργου Παναγιώτικο (πρωτεύον δίκτυο μέχρι Μηλίνα) | 6.770.000 | 0 | Στάδιο υποβολής Τ.Δ |
| 23. | Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου «Πηγάδι Πτελεού» | 793.416 | 172.000 | Εκτελείται |
| 24. | Αλιευτικό καταφύγιο Αχιλλείου | 2.145.987 | 59.000 | Εκτελείται |
| 25. | Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Μηλίνας | 850.000 | 0 | Στάδιο υποβολής Τ.Δ |
| 26. | Βελτίωση επ.οδού Αερινό-όρια νομού Λάρισας | 2.000.000 | 0 | Στάδιο δημοπράτησς |
| 27. | Οδός Χάνια-Κισσός | 8.000.000 | 0 | Αναμονή πρόσκλησης |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 56.676.635 | 13.505.604 |  |

Παρατηρήσεις:

- Επί συνόλου 27 έργων εκτελούνται 18 έργα

- Επί συνολικού προϋπολογισμού 56.700.000 (100%) υλοποιούνται έργα προϋπολογισμού 24.000.000 (43%) και οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στα 13.500.000 (24%).

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ (ΣΑΕΠ/3)

Εως 31-12-04 από το Περιφερειακό συμβούλιο έχουν εγκριθεί τα ακόλουθα έργα – παρεμβάσεις αρμοδιότητας άλλων φορέων του Νομού πλην Ν.Α.Μ.

Πίνακας 30: Έργα που εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο

| α/α | Τίτλος έργου | Πρ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Φορέας υλοποίησης | Πληρωμές από 1-1-00 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου Σ.Σταθμών Πηλίου (Αγριά-Λεχώνια-Γατζέα-Πινακάτες-Μηλιές) | 601.614 | Ο.Σ.Ε. |  | Εκτελείται |
| 2. | Ολοκλήρωση κατασκευής Παράκαμψης Βόλου κατά το τμήμα από Κραυσίδωνα (χ.θ.13+540) έως Γορίτσα (χ.θ.16+230) μετά των παράπλευρων οδών | 4.402.054 | Περιφέρεια Θεσσαλίας (Δ/νση Δημοσίων έργων) |  | Εκτελείται |
| 3. | Ανάδειξη ανάκτορου Δημητριάδος | 586.940 | ΙΓ΄Εφορεία |  | Εκτελείται |
| 4. | Προβολή & Ανάδειξη του Μυκηναϊκού οικισμού (Ιωλκός) & συντήρηση των αρχιτεκτονικών λειψάνων των νεολιθικών οικισμών Σέσκλου & Διμηνίου | 880.410 | ΙΓ΄Εφορεία |  | Εκτελείται |
| 5. | Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Σκιάθο. Αναστήλωση – αποκατάσταση Ιεράς Μονής, Νότια πτέρυγα, Τράπεζα – Εστία | 880.410 | 7η Εφορεία |  | Εκτελείται |
| 6. | Ανάπλαση – ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Φθιώτιδων Θηβών Νέας Αγχιάλου | 293.470 | 7η Εφορεία |  | Εκτελείται |
| 7. | Δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρου Γεραμπίνη Ζαγοράς | 1.736.976 | Δασαρχείο Βόλου |  | Εκτελείται |
| 8. | Διάνοιξη δασικού Δρόμου Γ΄ κατηγορίας «Θηλικάκια – Καλόγηρος» νήσου Σκοπέλου | 1.135.000 | Δασαρχείο Σκοπέλου |  | Στάδιο έναρξης εργασιών |
| 9. | Μελέτη οδικού κυκλώματος Πηλίου | 674.981 | Περιφέρεια Θεσσαλίας (Δ/νση Δημοσίων έργων) |  | Συντάσσεται |
| 10. | Ολοκλήρωση Νομ/κού Γενικού Νοσοκομείου Βόλου (συμμετοχή του ΠΕΠ Θεσσαλίας) | 25.485.547 | ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. |  | Εκτελείται |
| 11. | Αρτηρία Παράκαμψης Βόλου τμήμα Γορίτσα (οδός Αλκίπης)-Ι/Κ ΑΓΕΤ (χ.θ. 15+215 έως 18+069) συμμετοχή του ΠΕΠ Θεσσαλίας) | 26.700.000 | Δ1/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. |  | Στάδιο ανάθεσης |
| 12. | Π.Ε.Ο. Βόλου-Λάρισας (κατασκευή κόμβου Β΄ΒΙΠΕ Βόλου & ολοκλήρωση εργασιών τμήματος από χ.θ. 0+000 –χ.θ. 3+500) | 2.347.000 | Περιφέρεια Θεσσαλίας (Δ/νση Δημοσί- ων έργων) |  | Εκτελείται |
| 13. | Ε.Ο. κύκλωμα Πηλίου (τμήμα Κορώπη-Αφέτες) | 4.400.000 | Περιφέρεια Θεσσαλίας (Δ/νση Δημοσίων έργων) |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 14. | Β΄φάση μελετών προετοιμασίας -Μελέτη γέφυρας χολορέματος μετά των προσβάσεων της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αλμυρού -Βελεστίνου ~150.000 € - Τροποποίηση & ολοκλήρωση μελέτης Παράκαμψης Αγριάς-Ανω Κάτω Λεχωνίων του οδικού κυκλώματος Πηλίου ~ 300.000 € | 450.000 | Περιφέρεια Θεσσαλίας (Δ/νση Δημοσίων έργων) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. |  | Εκκρεμεί η ένταξη της μελέτης στο Π.Δ.Ε. Συντάσσεται |
| 15. | Φράγμα Παναγιώτικο | 2.777.000 | Περιφέρεια Θεσσαλίας |  | Ολοκληρώθηκε |
| 16. | Εργαστήρια-Βιβλιοθήκες Β/θμιας Εκπ/σης | 1.760.822 | Σχολ.Επιτροπές |  | Εκτελείται |
| 17. | Εργαστήρια πληροφορικής | 381.511 | Σχολ.Επιτροπές |  | Εκτελείται |
| 18. | Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Σκιάθου | 2.284.904 | Δήμος Σκιάθου |  | Στάδιο δημοπράτησης |
| 19. | Αναβάθμιση Βιολογικού καθαρισμού Σκιάθου | 1.525.000 | ΔΕΥΑ Σκιάθου |  | Στάδιο υπογραφής σύμβασης |
| 20. | Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων-ομβρίων στη Μ.Π. Βόλου | 1.930.000 | ΔΕΥΑΜΒ Βόλου |  | Εκτελείται |
| 21. | Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Ιωλκού | 1.400.000 | Δήμος Ιωλκού |  | Εκτελείται |
| 22. | Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού Κουκουναριές Σκιάθου | 500.000 | ΔΕΥΑ Σκιάθου |  | Εκτελείται |
| 23. | Επέκταση παιδικού σταθμού Κατηχωρίου | 194.100 | Δήμος Πορταριάς |  | Εκτελείται |
| 24. | Ολοκλήρωση & εκσυγχρονισμός της λειτουργικότητας & παραγωγικότητας των εργαστηρίων του Π.Κ.Π.Φ& Π.Ε.Μαγνησίας | 1.708.288 | Υπουργείο Γεωργίας |  | Στάδιο δημοπράτησης |
| 25. | Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Λαύκου.όπου αυτό λειτουργεί με αγωγούς αμιάντου | 498.000 | Δήμος Σηπιάδος |  | Στάδιο δημοπράτησης |
| 26. | Δίκτυο αποχέτευσης & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Γάβριανης | 627.000 | Δήμος Πτελεού |  | Στάδιο δημοπράτησης |
| 27. | Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ.Κοιμήσεως Θεοτόκου Πλάκας Νεοχωρίου | 31.317 | Δήμος Αφετών |  | Στάδιο δημοπράτησης |
| 28. | Εργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου για την ανάδειξη των πηγών Ανάβρας & του παρόχθιου τμήματος του ποταμού Ενηπέα | 900.000 | Κοινότητα Ανάβρας |  | Στάδιο δημοπράτησης |
| 29. | Αποκατάσταση Αρχοντικού Γκλαβάνη | 645.630 | 5η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων |  | Στάδιο ένταξης στο Π.Δ.Ε. |
| 30. | Εξωτερικά έργα υδροδότησης οικισμών Δ.Πορταριάς | 944.000 | Δ. Πορταριάς |  | Στάδιο δημοπράτησης |
| 31. | Υδρευση Δήμου Κάρλας | 600.000 | Δ.Κάρλας |  | Στάδιο δημοπράτησης |
| 32. | Υδρευση Δήμου Αρτέμιδας | 334.500 | Δ.Αρτέμιδας |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 33. | Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης & κατασκευή υδροαρδευτικών δεξαμενών Δήμου Ζαγοράς | 750.000 | Δ.Ζαγοράς |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 34. | Δίκτυα ακαθάρτων Πορταριάς-Μακρινίτσας | 2.760.000 | Δ.Πορταριάς |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 35. | Επέκταση κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης παίδων στη Νεάπολη | 210.000 | Δ.Βόλου |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 36. | Αναπλάσεις κεντρικής περιοχής πόλεως Βόλου | 735.000 | Δ.Βόλου |  | Στάδιο ένταξης στο Π.Δ.Ε. |
| 37. | Παρεμβάσεις Αναβάθμισης ζωής Ν.Ιωνίας Μαγνησίας | 700.000 | Δ. Ν.Ιωνίας |  | Στάδιο ένταξης στο Π.Δ.Ε. |
| 38. | Επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης οικιστικών κέντρων 3ου επιπέδου σύμφωνα με το χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας | 110.000 | ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας |  | Εκτελείται |
| 39. | Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων | 153.000 | Δήμος Βόλου |  | Εκτελείται |
| 40. | Βιολογικός καθαρισμός & δίκτυο αποχέτευσης Σκοπέλου | 4.836.000 | Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου |  | Στάδιο ένταξης στο Π.Δ.Ε. Αναμένεται η πρόσκληση από Περιφέρεια |
| 41. | Αποκατάσταση οικίας Παύλου Νιρβάνα | 322.000 | 5η Ε.Ν.Μ. |  | 1ηΔημοπρασία 18.2.04/Επαναδη-μοπράτηση 17-3-04 |
| 42. | Αρδευτική δεξαμενή Δ.Αγριάς | 575.840 | Δ.Αγριάς |  | Στάδιο ένταξης στο Π.Δ.Ε. |
| 43. | Ανάδειξη μνημείων αρχαιολογικού ιστορικού πάρκου Φερών Βελεστίνου | 300.000 | ΙΓΈφορεία |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 44. | Μουσείο παραδοσιακών επαγγελμάτων Πηλίου | 1.700.000 | Π.Ι.Ο. Πειραιώς Ο.Τ.Α. |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 45. | Διαμόρφωση-Ανάπλαση Νότιας & Ανατολικής Παραλίας έως οδό Παπαδιαμάντη Δήμου Σκιάθου | 1.245.000 | Δ.Σκιάθου |  | Εκτελείται |
| 46. | Ενοποίηση ισόπεδων κόμβων διαβάσεων με Περιφερειακό Δρόμο Δ.Βόλου | 1.500.000 | Δ.Βόλου |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 47. | Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης (σωληνώσεων) Δ.Δ.Βρύναινας | 1.100.000 | Δ.Σούρπης |  | Εκτελείται |
| 48. | Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄κατηγορίας Περιβόλια-Τραχίλι δάσους Κοιν.Τρικερίου | 110.275 | Δ/νση Δασών-Δασαρχείο Μαγνησίας |  | Εκτελείται |
| 49. | Κέντρο στήριξης επιχειρηματικό- τητας | 704.000 | Δήμος Βόλου |  | Εκτελείται |
| 50. | Ανακαίνιση παλαιού σχολείου για χρήση εκθετηρίου Ν.Πηλίου | 165.000 | Κοιν.Τρικερίου |  | Εκτελείται |
| 51. | Αναπαλαίωση Παναγίας Λαμπηδώνας | 330.000 | Κοιν.Τρικερίου |  | Εκτελείται |
| 52. | Αναπαλαίωση Δημοτικού κτιρίου & διαμόρφωση περ/ντος χώρου για χρήση εκθετηρίου τοπικού λαογραφικού υλικού & βιβλιοθήκης Δ.Αφετών | 300.000 | Δ.Αφετών |  | Εκτελείται |
| 53. | Αναπαλαίωση του κτιρίου Σφίντειο για χρήση ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ν.Πηλίου | 410.000 | Δ.Αργαλαστής |  | Εκτελείται |
| 54. | Αποπεράτωση-Κατασκευή κοινοτικού δρόμου από διακοπή προς λατομείο Αγ.Κυριακής | 440.000 | Κοιν.Τρικερίου |  | Εκτελείται |
| 55. | Ανακαίνιση παραδοσιακών χώρων Τρικερίου α) ανακατασκευή λιθόστρωτου προς Αγ.Τριάδα & πλατεία Αγ.Τριάδας β) διαμόρφωση πλατείας Βίγλα | 71.100 | Κοιν.Τρικερίου |  | Εκτελείται |
| 56. | Ανακατασκευή πλακόστρωτου δρόμου από Κόττες με αναπαλαίωση γεφυριού & βρύσης προς δρόμο Μηλίνας Τρικερίου | 165.000 | Κοιν.Τρικερίου |  | Εκτελείται |
| 57. | Ανάπλαση Χόρτου Δ.Αργαλαστής | 115.000 | Δ.Αργαλαστής |  | Εκτελείται |
| 58. | Αναπλάσεις Δ.Πτελεού | 600.000 | Δ.Πτελεού |  | Εκτελείται |
| 59. | Βελτίωση δρόμου από Δ.Δ.Βρύναινας Ι.Μ. Παναγίας Ανω Ξενιάς | 420.000 | Δ.Σούρπης |  | Εκτελείται |
| 60. | Δημιουργία πάρκινγκ Κοιν.Τρικερίου | 150.000 | Κοιν.Τρικερίου |  | Εκτελείται |
| 61. | Βελτίωση του δρόμου στη θέση Κάλαμος του Δ.Αργαλαστής | 350.000 | Δ.Αργαλαστής |  | Εκτελείται |
| 62. | Βελτίωση δημοτικών δρόμων Δ.Αργαλαστής | 377.000 | Δ.Αργαλαστής |  | Εκτελείται |
| 63. | Διαμόρφωση πλατειών & πεζοδρομίων στην περιοχή παρέμβασης | 1.000.000 | Δ.Ν.Ιωνίας |  | Εκτελείται |
| 64. | Κέντρο συμβουλευτικής με κατεύθυνση την οικογένεια | 350.000 | Δ.Ν.Ιωνίας |  | Εκτελείται |
| 65. | Μουσείο Εθνικής Αντιστάσεως | 584.790 | Δ.Ν.Ιωνίας |  | Εκτελείται |
| 66. | Αποκατάσταση λατομείου Αγ.Κυριακής για χρήση πάρκινγκ | 165.000 | Κοιν.Τρικερίου |  | Εκτελείται |
| 67. | Ολοκλήρωση οδικού δικτύου σύνδεσης δρόμων Τμήμα: Κατηγιώργη-Αφελιάνες | 400.000 | Δ.Σηπιάδος |  | Εκτελείται |
| 68. | Ανάπλαση Ξινόβρυσης Δ.Αργαλαστής | 110.000 | Δ.Αργαλαστής |  | Εκτελείται |
| 69. | Αγροτική οδοποιία (βελτίωση κύριου αγροτικού δρόμου Σέσκλου-Μικρή Βελανιδιά) | 340.000 | Δ.Αισωνίας |  | Εκτελείται |
| 70. | Ανακατασκευή πλακόστρωσης δρόμου εισόδου προς πάρκινγκ πλατεία Καλαμακίου | 180.000 | Δ.Αφετών |  | Εκτελείται |
| 71. | Βελτίωση μονοπατιού στη θέση Χαλόρεμα του Δ.Αφετών | 165.000 | Δ.Αφετών |  | Εκτελείται |
| 72. | Βελτίωση δημοτικών δρόμων Δ.Αφετών | 720.000 | Δ.Αφετών |  | Εκτελείται |
| 73. | Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δ.Δ.Λαύκου Δ.Σηπιάδος | 472.506 | Δ.Σηπιάδος |  | Εκτελείται |
| 74. | Βελτίωση δρόμου Αφέτες-Αφησσος | 260.000 | Δ.Αφετών |  | Εκτελείται |
| 75. | Αποκατάσταση εσωτερικού μονοπατιού Κοιν.Ανάβρας με καλντερίμι | 265.000 | Κοιν,Ανάβρας Αλμυρού |  | Εκτελείται |
| ΣΥΝΟΛΟ | 115.800.000 |  |  |  |

Παρατηρήσεις:

- Επί συνόλου 75 έργων εκτελούνται 54 έργα

- Επί συνολικού προϋπολογισμού 115.800.000 (100%) υλοποιούνται έργα προϋπολογισμού 73.000.000 (63%).

Πίνακας 31: Έργα που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006

| α/α | Πρόγραμμα | Πρ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Πληρωμές από 1-1-00 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Νομαρχιακό Πρόγραμμα (ΣΑΝΑ/3) | 56.700.000 | 13.500.000 |  |
| 2. | Περιφερειακό Σκέλος (ΣΑΕΠ/3) | 115.800.00 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 172.500.000 |  |  |

Έργα αρμοδιότητας Ν.Α.Μ. που εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο το 2004 για ωρίμανση με στόχο να υλοποιηθούν από τα τρέχοντα ή τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα (Γ΄ΠΕΠ, Δ΄ΠΕΠ, Γ΄, Δ΄ Κ.Π.Σ. Τομεακών, Πρόγραμμα από εθνικούς πόρους κ.λ.π.)

Πίνακας 32: Έργα που θα υλοποιηθούν από τα τρέχοντα ή τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα

| α/α | Τίτλος έργου | Πρ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Οδός Αγριά - Δράκεια | 5.500.000 |  |
| 2. | Συμπληρωματικά έργα αλιευτικού καταφυγίου Βότση Αλοννήσου | 2.610.000 |  |
| 3. | Κατασκευή γέφυρας επί της επαρχ.οδού Δέλτα Κορώπης-Μηλιές | 900.000 |  |
| 4. | Βελτίωση επαρχ.οδού Αγ.Βλάσιος-Αγ.Γεώργιος Νηλείας | 3.000.000 |  |
| 5. | Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Κόττες Τρικερίου | 500.000 |  |
| 6. | Δημοτικό Σχολείο Δήμου Αφετών | 1.000.000 |  |
| 7. | 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου | 1.000.000 |  |
| 8. | Οδός παράκαμψης Ζαγοράς (ολοκλήρωση α΄φάσης) | 13.000.000 |  |
| 9. | Παράκαμψη Μετοχίου | 2.325.000 |  |
| 10. | Παράκαμψη Βελεστίνου | 1.000.000 |  |
| 11. | Αλιευτικό καταφύγιο Χορευτού Ζαγοράς | 2.300.000 |  |
| 12. | Λιμάνι Πατητήρι Αλοννήσου (ολοκλήρωση) | 6.600.000 |  |
| 13. | Εναέριος αναβατήρας κλειστού τύπου στη διαδρομή Χάνια-Χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου | 5.282.464 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 45.017.464 |  |

Έργα αρμοδιότητας άλλων φορέων που εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο το 2004 για ωρίμανση με στόχο να υλοποιηθούν από τα τρέχοντα ή τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα (Γ΄ΠΕΠ, Δ΄ΠΕΠ, Γ΄, Δ΄ Κ.Π.Σ. Τομεακών, Πρόγραμμα από εθνικούς πόρους κ.λ.π.)

Πίνακας 33: Έργα που θα υλοποιηθούν από τα τρέχοντα ή τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα

| α/α | Τίτλος έργου | Πρ/σμός έργου (€) | Φορέας Πρότασης |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Εναλλακτικές συνδέσεις-προσβάσεις ορεινού & τουριστικού δίπολου Πορταριάς-Μακρινίτσας | 2.478.000 | Δήμος Πορταριάς & Κοινότητα Μακρινίτσας |
| 2. | Εργαστηριακός εξοπλισμός περιφερειακού εργαστηρίου δημοσίων έργων Βόλου | 900.000 | Δ/νση Δημοσίων έργων |
| 3. | Αξιοποίηση υδάτινων πόρων-ύδρευση Δ. Μουρεασίου | 1.558.000 | Δήμος Μουρεσίου |
| 4. | Βιολογικός καθαρισμός: 1.Ιστορικού κέντρου Αγ.Παρασκευής Τσαγκαράδας 2.Ιστορικού κέντρου Αγ. Μαρίνας Κισσού 3.Παραλιακού μετώπου Αγ.Ιωάννης-Παπά Νερό-Νταμούχαρη με τα ανάλογα αποχετευτικά δίκτυα | 1.956.000 | Δήμος Μουρεσίου |
| 5. | Κατασκευή παιδικού σταθμού | 439.000 | Δήμος Νέας Αγχιάλου |
| 6. | Περιβαλλοντική διαχείριση & περιβαλλοντικός κανονισμός για τις φορτοεκφορτώσεις υλικών & εμπορευματικών στο Λιμένα Βόλου | 15.000 | Ο.Λ.Β. Α.Ε. |
| 7. | Οδοποιία σύνδεση Δ.Δ.Αμαλιάπολη-Νηές | 748.200 | Δήμος Σούρπης |
| 8. | Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης στο Δ.Ζαγοράς | 312.000 | Δήμος Ζαγοράς |
| 9. | ΄Εργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών τα οποία περιλαμβάνουν την προμήθεια μέσων περιπολίας & πρώτης επέμβασης (αυτοκίνητα με μικρή δεξαμενή) υλικών επικοινωνίας (ασύρματοι) κ.λ.π. | 70.000 | Δασαρχείο Σκοπέλου |
| 10. | ΄Εργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών τα οποία περιλαμβάνουν την προμήθεια μέσων περιπολίας & πρώτης επέμβασης (αυτοκίνητα με μικρή δεξαμενή) υλικών επικοινωνίας (ασύρματοι) κ.λ.π. | 35.000 | Δασαρχείο Αλμυρού |
| 11. | Τροφοδοτικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Ν.Αγχιάλου | 1.986.000 | Δήμος Νέας Αγχιάλου |
| 12. | Κατασκευή αποχέτευσης & αντλιοστασίων Μεγάλης ΄Αμμου, περιφερειακής οδού & Αγ.Γεωργίου Σκιάθου | 1.420.000 | ΔΕΥΑ Σκιάθου |
| 13. | Κεντρικός αγωγός μεταφοράς & εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σκιάθου | 1.080.000 | ΔΕΥΑ Σκιάθου |
| 14. | Εξωτερικό δίκτυο & δεξαμενή νερού Δ.Σκιάθου | 500.000 | ΔΕΥΑ Σκιάθου |
| 15. | Ανάπλαση λόφου Αγ.Ειρήνης & περιβάλλοντα χώρου | 410.000 | Δήμος Ιωλκού |
| 16. | Κατασκευή γέφυρας επί της επαρχιακής οδού Δέλτα Κορώπης-Μηλιές | 900.000 | Ν.Α.Μαγνησίας |
| 17. | Κατασκευή αναβαθμίδων-μικρών έργων | 272.682 | Δήμος Σούρπης |
| 18. | Αντικατάσταση δασικού δρόμου Γ΄κατηγορίας από θέση Προφήτης Ηλίας- Ρέμα Αράπη- Αρκουδότρυπα Δ.Δ.Μετοχίου Δ.Αργαλαστής | 74.103 | Δήμος Αργαλαστής |
| 19. | Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ/Δ Βελεστίνου (Βελεστίνο-Χλόη) | 3.941.000 | Δήμος Φερών |
| 20. | Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης Δ/Δ Βελεστίνου προς Β΄ΒΙ.ΠΕ | 1.770.000 | Δήμος Φερών |
| 21. | Ανάπλαση πάρκου Αγ.Κων/νου Βόλου | 1.500.000 | Δήμος Βόλου |
| 22. | Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ.Αμαλιάπολης & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Σούρπης | 5.728.000 | Δήμος Σούρπης |
| 23. | Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Πηγαδίου & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Πηγαδίου-Πτελεού Δ.Πτελεού | 6.760.000 | Δήμος Πτελεού |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 34.852.985 |  |

15. Ταμείο Συνοχής

Πίνακας 34: Έργα που θα έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Συνοχής της περιόδου 2000-2006 τα ακόλουθα έργα Νομού Μαγνησίας.

| α/α | Τίτλος έργου | Πρ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Φορέας υλοποίησης | Πληρωμές από 1-1-00 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων-Δίκτυο ομβρίων & ακαθάρτων υδάτων Δ.Αλμυρού | 11.180.000 | Δήμος Αλμυρού |  | Εκτελείται |
| 2. | Υδρευση Βόλου | 11.000.000 | Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. |  | Εκτελείται |
| 3. | Σταθμός μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Μαγνησίας (ΣΜΑ Αλμυρού) | 1.384.337 | Ν.Α.Μ. |  | Στάδιο δημοπρασίας (28-2-05) |
| 4. | Ολοκλήρωση έργων στο χώρο Υγειονομικής Ταφής Π.Σ.Βόλου | 3.580.000 | Σύνδεσμος Απορριμμάτων |  | Σε εξέλιξη |
| 5. | Κατασκευή χώρου Υγειονομικής Ταφής Δ. Σκοπέλου | 2.203.000 | Δήμος Σκοπέλου |  | Σε εξέλιξη |
| 6. | Κατασκευή χώρου Υγειονομικής Ταφής Δ.Αλοννήσου | 2.173.000 | Δήμος Αλοννήσου |  | Σε εξέλιξη |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 31.520.337 |  |  |  |

16. Τομεακά Προγράμματα 2000-2006

Πίνακας 35: Έργα που έχουν ενταχθεί στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

| α/α | Τίτλος έργου | Πρ/σμός ή συμβατικό οικονομικό αντικείμενο | Φορέας υλοποίησης | Πληρωμές από 1-1-00 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ολοκλήρωση τμημάτων αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ | 105.649.000 | Π.Α.Θ.Ε. Α.Ε. |  | ολοκληρώθηκε |
| 2. | Αποκατάσταση χώρου διάθεσης Απορριμμάτων Νήσου Σκιάθου | 700.000 | Δ.Σκιάθου |  | Σε εξέλιξη |
| 3. | Προμήθεια-εγκατάσταση ιατρικού & ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Νομ/κού Γενικού Νοσοκομείου Βόλου | 14.673.514 | ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. |  | Προς ολοκλήρωση |
| 4. | Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Πανόρμου Σκοπέλου | 6.082.000 | Υπ.Γεωργίας |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 5. | Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής & αγωγού μεταφοράς Καστάνιας Ν.Αλοννήσου | 10.343.000 | Υπ.Γεωργίας |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 6. | Βελτίωση υπάρχοντος κτιρίου, νέα έκθεση & επανέκθεση αρχαιολογικών συλλογών & αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου | 1.995.598 | ΙΓ΄Εφορεία |  | ολοκληρώθηκε |
| 7. | Λιμένας Βόλου | 9.391.049 | Ο.Λ.Β. Α.Ε. |  | Στάδιο ωρίμανσης |
| 8. | Τεχνικός σύμβουλος λιμενικών έργων Μέτρου 7.1 ΕΠ/ΟΑΛΑΑ αρμοδιότητας Δ/νσης Δ4-ΥΠΕΧΩΔΕ | 417.400 | Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. |  | Σε εξέλιξη |
| 9. | Τεχνικός σύμβουλος έργου ταμιευτήρα Κάρλας | 1.555.000 | Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. |  | Σε εξέλιξη |
| 10. | Ταμιευτήρας Κάρλας & συναφή έργα | 113.000.000 | Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. |  | Σε εξέλιξη |
| 11. | Ανάπτυξη Επιχ/κών σχεδίων σε αστικά κέντρα για την καταπολέ- μηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εφαρμογή της οδηγίας 96/62 ΕΚ | 210.000 | Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. |  | Σε εξέλιξη |
| 12. | Επέκταση & αναβάθμιση του εθνικού δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης | 74.000 | Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. |  | Σε εξέλιξη |
| 13. | Μελέτες τροφοδοσίας λίμνης Κάρλας, ενίσχυσης της ύδρευσης Βόλου & ανάδειξης & προστασίας περιβάλλοντος Κάρλας | 1.235.000 | Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. |  | Σε εξέλιξη |
| 14. | Μελέτη & κατασκευή ιχθυόσκαλας Βόλου | 3.830.700 | Υπ.Γεωργίας |  | Στάδιο μελέτης |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 269.150.000 |  |  |  |

17. Εθνικοί Πόροι 2000-2006

Πίνακας 36: Έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004»

| α/α | Τίτλος έργου | Πρ/σμός έργου (€) | Πληρωμές από 1-1-00 έως 31-12-04 | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ |  |  |  |
| 1.1. | Πανθεσσαλικό Ολυμπιακό Στάδιο διεξαγωγής προκριματικών αγώνων ποδοσφαίρου | 42.260.000 |  |  |
| 2. | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |  |  |  |
| 2.1. | Απαλλοτριώσεις στο Πανθεσσαλικό αθλητικό κέντρο | 5.869.000 |  |  |
| 2.2. | Ξενώνας αθλητών στο Πανθεσσαλικό αθλητικό κέντρο | 2.348.000 |  |  |
| 2.3. | Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στο Πανθεσσαλικό αθλητικό κέντρο | 1.174.000 |  |  |
| 2.4. | Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο Πανθεσσαλικό αθλητικό κέντρο (πράσινο, προσπέλαση στο αθλητικό κέντρο) | 2.935.000 |  |  |
| 2.5. | Εξοπλισμός του Ξενώνα αθλητών στο Πανθεσσαλικό αθλητικό κέντρο | 382.000 |  |  |
| 2.6. | Επέκταση των απαλλοτριώσεων στο Πανθεσσαλικό αθλητικό κέντρο | 1.042.000 |  |  |
| 3. | ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ |  |  |  |
| 3.1. | Περιφερειακός Π.Σ. Βόλου (από Α/Κ Λάρισας έως Κραυσίδωνα) & συνδέσεις με το Πανθεσσαλικό στάδιο | 38.004.000 |  |  |
| 3.2. | Κατασκευή γέφυρας στις οδούς Γ.Δήμου-Παρασκευοπούλου στο χείμαρρο Κραυσίδωνα | 587.000 |  |  |
| 3.3. | Αναβάθμιση της εισόδου της πόλης (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατασκευές στον κόμβο Κραυσίδωνα, κέντρο τουριστικής προβολής μετά του περιβάλλοντα χώρου) | 1.761.000 |  |  |
| 3.4. | Μελέτη & έργο τουριστικού λιμένα Βόλου (αξιοποίηση αποθηκών) | 2.113.000 |  |  |
| 4. | ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ |  |  |  |
| 4.1. | Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση της κεντρικής παράκτιας ζώνης Βόλου από τελωνείο έως Γορίτσα | 1.174.000 |  |  |
| 4.2. | Ολοκλήρωση Συνεδριακού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης | 880.000 |  |  |
| 4.3. | Ολοκλήρωση ανακαίνισης Λυκείων Ελληνίδων | 132.000 |  |  |
| 5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΑ |  |  |  |
| 5.1 | Εθνικό Στάδιο Βόλου |  |  |  |
| 5.2. | Γήπεδο Νεάπολης |  |  |  |
| 5.3. | Βοηθητικό Εθνικό Στάδιο Βόλου (αναπληρωματικό Ολυμπιακό προπονητήριο) |  |  |  |
| 6. | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΑ | 1.579.000 |  |  |
| 7. | Ανακαίνιση Διοικητηρίου Ν.Α.Μαγνησίας | 700.000 |  |  |
| 8. | Αναστήλωση ιστορικού ναού Αγ. Αθανασίου Μακρινίτσας | 320.000 |  |  |
| 9. | Επέκταση & βελτίωση του υπάρχοντος Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου | 2.800.000 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 106.060.000 |  |  |

18. Ειδικό πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.)

Πίνακας 37: Έργα Ε.Π.Τ.Α. διαδημοτικά

| Τίτλος φορέα | Εγκεκριμένος προϋπ/σμός |
| --- | --- |
| Δ.Αγριάς | 73.367,57 |
| Δ. Αλμυρού | 150.000,00 |
| Δ. Αλοννήσου | 214.515,61 |
| Δ. Αρτέμιδας | 586.940,57 |
| Δ. Αφετών | 117.570,00 |
| Δ. Βόλου | 705.745,72 |
| Δ. Μουρεσίου | 88.041,09 |
| Δ. Ν. Αγχιάλου | 150.000,00 |
| Δ. Ν. Ιωνίας | 1.545.157,11 |
| Δ. Πορταριάς | 733.675,71 |
| Δ. Πτελεού | 103.888,50 |
| Δ. Σκοπέλου | 601.611,54 |
| Δ.Φερών | 55.000,00 |
| Δ. Σούρπης | 720.323,52 |
| Κοιν. Κεραμιδίου | 88.041,09 |
| Κοιν.Ανάβρας | 102.714,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.036.592,03 |

Πίνακας 38: Έργα Ε.Π.Τ.Α. μη διαδημοτικά

| Τίτλος φορέα | Εγκεκριμένος προϋπ/σμός |
| --- | --- |
| Δ. Αγριάς | 1.032.698,77 |
| Δ. Αισωνίας | 896.845,38 |
| Δ. Αλμυρού | 2.529.578,96 |
| Δ. Αργαλαστής | 947.684,91 |
| Δ. Αρτέμιδας | 1.039.665,71 |
| Δ.Αφετών | 950.337,80 |
| Δ. Ζαγοράς | 1.176.274,18 |
| Δ. Κάρλας | 1.365.180,62 |
| Δ. Μηλεών | 1.070.793,22 |
| Δ. Μουρεσίου | 1.768.326,69 |
| Δ. Νέας Αγχιάλου | 1.121.398,45 |
| Δ. Νέας Ιωνίας | 2.572.145,31 |
| Δ. Πορταριάς | 1.160.190,22 |
| Δ.Πτελεού | 1.353.259,38 |
| Δ. Σηπιάδος | 1.007.917,05 |
| Δ. Σκοπέλου | 1.875.476,50 |
| Δ. Σούρπης | 1.667.081,61 |
| Δ. Φερών | 1.393.670,11 |
| Δ. Αλοννήσου | 1.327.233,19 |
| Δ. Βόλου | 4.988.420,77 |
| Δ. Ιωλκού | 1.015.072,68 |
| Δ. Σκιάθου | 1.031.788,40 |
| Κοιν. Ανάβρας | 1.101.578,72 |
| Κοιν. Κεραμιδίου | 681.923,29 |
| Κοιν. Μακρινίτσας | 770.181,92 |
| Κοιν. Τρικερίου | 883.989,21 |
| ΔΕΥΑ Αλμυρού | 52.338,14 |
| ΔΕΥΑ Σκοπέλου | 2.390.028,53 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 39.171.079,71 |

19. Πρόγραμμα κατασκευής σχολικών κτιρίων

Παρατίθενται πίνακες όπου σε ετήσια βάση αρχικής γενομένης από το 2000 φαίνονται οι διατιθέμενοι πόροι από όλες τις πηγές χρηματοδότησης καθώς και τα σχολικά κτίρια που ολοκληρώθηκαν.

Σύμφωνα με τους ετήσιους πίνακες από το 2000 έως 31-12-04 διατέθηκαν συνολικά τα κατωτέρω ποσά:

| Από Ο.Σ.Κ.Α.Ε. | 10.430.000 |
| --- | --- |
| Από ΣΑΝΑ/2 | 1.620.000 |
| Από ΕΠΕΑΕΚ | 565.000 |
| Από ΣΑΝΑ/3 | 5.990.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18.600.000 |

Κατασκευάσθηκαν οι παρακάτω κύριες και ειδικές αίθουσες διδασκαλίας κατά βαθμίδα εκπαίδευσης

| Προσχολική εκπαίδευση | 2 κύριες αίθουσες |
| --- | --- |
| Πρωτοβάθμια εκπαίδευση | 96 κύριες αίθουσες και 18 ειδικές αίθουσες |
| Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | 63 κύριες αίθουσες |

Πίνακας 39: Σχολικά κτίρια που ολοκληρώθηκαν το έτος 2000

| α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
| 1. | Δημοτικό Σχολείο Δρυμώνα | 2 |  |  |
| 2. | « « Γλώσσας | 2 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 4 |  |  |
|  | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
| 1. | 8ο Γυμνάσιο πρώην κλασσικό Λύκειο Βόλου | 24 | 5 |  |
| 2. | 2Ο Γυμνάσιο Αλμυρού | 9 | 2 |  |
| 3. | 8ο & 9ο Ενιαίο Λύκειο Βόλου | 24 | 5 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 57 | 12 |  |

Πίνακας 40: Σχολικά κτίρια που ολοκληρώθηκαν το έτος 2001

| α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
| 1. | Δημοτικό Σχολείο Ιωλκού | 7 | 2 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 7 | 2 |  |

Πίνακας 41: Σχολικά κτίρια που ολοκληρώθηκαν το έτος 2002

| α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
| 1. | Δημοτικό Σχολείο Δήμου Μουρεσίου | 7 | 2 | ΣΑΝΑ/3 |
| 2. | Προσθήκη αιθουσών στο 14ο Δ.Σ.Βόλου | 9 | - | ΣΑΝΑ/3 |
| 3. | Προσθήκη αιθουσών στο 25ο Δ.Σ Ν.Ιωνίας | 4 | - | Ο.Σ.Κ. Α.Ε. |
| 4. | Προσθήκη αιθουσών στο Δ.Σ. Κάτω Λεχωνίων | 2 | 2 | Ο.Σ.Κ. Α.Ε. |
| 5. | Προσθήκη αιθουσών στο Δ.Σ. Ανω Λεχωνίων | 2 | 2 | Ο.Σ.Κ. Α.Ε. |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 24 | 6 |  |

Πίνακας 42: Σχολικά κτίρια που ολοκληρώθηκαν το έτος 2003

| α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
| 1. | 2ο Νηπιαγωγείο Σκοπέλου | 2 | 0 | Ο.Σ.Κ. |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 2 | 0 |  |
|  | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
| 1. | 20ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας | 14 | 2 | ΣΑΝΑ/3 |
| 2. | Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 6ο Δ.Σ.Βόλου |  | 1 | Ο.Σ.Κ. |
| 3. | Προσθήκη (2) αιθουσών στο 4ο Δ.Σ.Ν.Ιωνίας | 2 | 0 | Ο.Σ.Κ. |
| 4. | 3ο Δ.Σ.Αλμυρού | 6 | 2 | Ο.Σ.Κ. |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 22 | 5 |  |

Πίνακας 43: Σχολικά κτίρια που ολοκληρώθηκαν το έτος 2004

| α/α | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
|  | ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
| 1. | 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου | 5 | 1 | ΣΑΝΑ/3 |
| 2. | 7ο & 22ο Δημοτικά Σχολεία Βόλου | 22 | 2 | ΣΑΝΑ/3 |
| 3. | Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας | 3 | 1 | ΣΑΝΑ/3 |
| 4. | Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού | 5 | 1 | Ο.Σ.Κ.Α.Ε. |
| 5. | Προσθήκη 4 προκατασκευασμένων οικίσκων στο Δ.Σ. Νεοχωρίου | 4 |  | Ο.Σ.Κ.Α.Ε. |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 39 | 5 |  |
|  | ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |
| 1. | Προσθήκη 2 προκατασκευασμένων οικίσκων στο 4ο Γυμνάσιο Βόλου | 2 |  | Ο.Σ.Κ.Α.Ε. |
| 2. | Διαμόρφωση πυλωτής σε 2 αίθουσες διδασκαλίας στο Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου | 2 |  | Ο.Σ.Κ.Α.Ε. |
| 3. | Κατασκευή 1 αίθουσας στο Λύκειο Ζαγοράς | 1 |  | Ο.Σ.Κ.Α.Ε. |
| 4. | Διαμόρφωση 1 αίθουσας στο Γυμνάσιο Τσαγκαράδας | 1 |  | Ο.Σ.Κ.Α.Ε. |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 6 |  |  |

20. Τέλος Εκσυγχρονισμού Των Αεροδρομίων

Από το τέλος εκσυγχρονισμού των αεροδρομίων υλοποιήθηκε το έργο "Κατασκευή χώρων στάθμευσης αεροσκαφών στον Αερολιμένα της Νέας Αγχιάλου" προϋπολογισμού 11.750.000

21. Τ.Ε.Ο. Α.Ε.

Για τη συντήρηση βελτίωσης του βασικού οδικού δικτύου του Νομού από τη Ν. Α. Μαγνησίας εξασφαλίσθηκαν & υλοποιήθηκαν έργα ή είναι στη φάση υλοποίησης προϋπολογισμού 2.650.000

22. Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης (ΣΑΕΠ 017)

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, κατολισθητικών φαινομένων κ.λ.π. η Ν. Α. Μαγνησίας υλοποιεί ένα πρόγραμμα έργων συνολ. προϋπολ. 5.700.000

- Αναπτυξιακός Πόρος Ν.Α.Μ.

  - Αναπτυξιακός Πόρος έτους 2002 ~ προϋπολ. 1.227.000

  - « « 2003 ~ « 1.227.000

ΣΥΝΟΛΟ 2.450.000

- Π.Δ.Ε. Ν.Α.Μ. (ΚΑΠ-Τόκοι-΄Ιδιοι Πόροι)

Την χρονική περίοδο 2000 έως 31-12-2004 η Ν.Α. Μαγνησίας υλοποίησε ένα πρόγραμμα έργων συνολικού προϋπολογισμού 8.500.000 €.

Πίνακας 44: Απολογισμός δημοσίων επενδύσεων περιόδου 2000-2006

| α/α | ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΠΕΠ Θεσσαλίας Νομαρχιακό σκέλος (ΣΑΝΑ/3) | 56.700.000 |  |
| 2. | ΠΕΠ Θεσσαλίας Περιφερειακό σκέλος (ΣΑΕΠ/3) | 115.800.000 |  |
| 3. | Ταμείο Συνοχής | 31.500.000 |  |
| 4. | Τομεακά Επιχειρησιακά προγρ/τα (2000-2006) | 269.000.000 |  |
| 5. | Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004» | 106.000.000 |  |
| 6. | Ειδικό πρόγραμμα τοπικής αυτ/σης (Ε.Π.Τ.Α.) | 46.000.000 |  |
| 7. | Πρόγραμμα κατασκευής σχολικών κτιρίων | 12.500.000 |  |
| 8. | Τέλος εκσυγχρονισμού των αεροδρομίων | 11.700.000 |  |
| 9. | Τ.Ε.Ο. Α.Ε. | 2.650.000 |  |
| 10. | Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης (ΣΑΕΠ 017) | 5.700.000 |  |
| 11. | Αναπτυξιακός Πόρος Ν.Α.Μ. | 2.450.000 |  |
| 12. | Π.Δ.Ε. Ν.Α.Μ. (ΚΑΠ-Τόκοι-Ιδιοι Πόροι) | 8.500.000 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 663.000.000 |  |

Παρατήρηση: Δεν περιλαμβάνονται τα προγράμματα των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού από τον προϋπολογισμό τους. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι επενδύσεις των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. κ.λ.π.).

23. Ενταγμένα Έργα ανά Κατηγορία Ενέργειας

Περιφέρεια: Θεσσαλίας

Νομός: Μαγνησίας

Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 28-02-2005   				Ποσά σε ευρώ

| ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ |
| --- | --- | --- |
| ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ |  |  |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΚΠΣ ΙΙ | 564.050.384 | 105,649,000 |
| ΟΔΟΣ ΚΩΦΟΙ - ΤΣΑΤΑΛΙ ΟΘΡΥΟΣ - ΚΟΚΚΩΤΟΙ | 1.782.832 | 1,782,832 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ (ΧΘ 13+540) ΕΩΣ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΧΘ 16+230) ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ. | 4.402.054 | 4,402,054 |
| ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΟΔΟΣ ΑΛΚΙΠΗΣ) - Ι.Κ. ΑΓΕΤ (ΧΘ 16+215 - 18+069) | 26.700.000 | 26,700,000 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗ - ΑΦΕΛΙΑΝΕΣ | 400.000 | 400,000 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΦΕΤΕΣ - ΑΦΗΣΣΟΣ | 260.000 | 260,000 |
| ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 440.000 | 440,000 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | 350.000 | 350,000 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | 377.000 | 377,000 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΝΩ ΞΕΝΙΑΣ | 420.000 | 420,000 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΦΕΤΩΝ | 720.850 | 720,850 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕΣΚΛΟΥ - ΜΙΚΡΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ) | 340.000 | 340,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 600.243.120 | 141.841.736 |
| . |  |  |
| ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ |  |  |
| Αποκατάσταση Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Νήσου Σκιάθου | 700.000 | 700,000 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ | 2.284.904 | 2,284,904 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 2.984.904 | 2.984.904 |
| . |  |  |
| ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |  |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 13.179.094 | 307,984 |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 466.885 | 8,153 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ? ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000-2001 | 518.490 | 318,163 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 193.700 | 176,260 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2001-2003) | 75.379 | 75,379 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2001 -2003) | 1.143.236 | 877,332 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ | 3.837.461 | 32,962 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 38.000 | 38,000 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 440.205 | 440,205 |
| Εξοπλισμός τμημάτων για την υποστήριξη πραξεων ΕΚΤ Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 565.290 | 449,490 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 177.530 | 177,530 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | 34.999.937 | 900,475 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | 440.088 | 10,562 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 739.896 | 739,896 |
| 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 1.095.940 | 1,095,940 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 375.243 | 375,243 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ | 580.737 | 580,737 |
| 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 497.649 | 497,649 |
| 7ο & 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΟΛΟΥ | 2.467.511 | 2,467,511 |
| ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 3.700.000 | 3,700,000 |
| 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 1.400.000 | 1,400,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 66.932.271 | 14.669.471 |
| . |  |  |
| ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ |  |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 14.673.514 | 14,673,514 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α' ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 3 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 3.000 | 3,000 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Β' ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 3 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 5.537 | 5,537 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΣΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1.627.700 | 639,800 |
| ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 15 ΑΤΟΜΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 15 ΑΤΟΜΩΝ | 28.792 | 28,792 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 25.007.988 | 25,007,988 |
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ | 194.107 | 194,107 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 41.540.638 | 40.552.738 |
| . |  |  |
| ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ |  |  |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ | 1.400.000 | 1,400,000 |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 944.000 | 944,000 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ) Δ.Δ. ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ | 1.100.000 | 1,100,000 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΥΚΟΥ (ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ) | 498.000 | 498,000 |
| ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΛΑΣ | 600.000 | 600,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 4.542.000 | 4.542.000 |
| . |  |  |
| ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ |  |  |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Μ.Π. ΒΟΛΟΥ | 1.930.000 | 1,930,000 |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ | 1.525.000 | 1,525,000 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ | 500.000 | 500,000 |
| ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΑΒΡΙΑΝΗΣ | 627.000 | 627,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 4.582.000 | 4.582.000 |
| . |  |  |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΝΑΔΑΣΜΟΙ |  |  |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 6.082.000 | 6,082,000 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Ν. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 10.343.000 | 10,343,000 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ | 2.776.780 | 2,776,780 |
| ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗ | 315.128 | 315,128 |
| ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ | 2.584.417 | 2,584,417 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ | 575.840 | 575,840 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 22.677.165 | 22.677.165 |
| . |  |  |
| ΜΟΥΣΕΙΑ |  |  |
| Βελτίωση υπάρχοντος κτιρίου, νέα έκθεση και επανέκθεση αρχαιολογικών συλλογών και αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου | 1.995.598 | 1,995,598 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 322.749 | 322,749 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 2.318.347 | 2.318.347 |
| . |  |  |
| ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ /ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ/ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ |  |  |
| ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ | 9.391.049 | 9,391,049 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 7.1 ΕΠ/ΟΑΛΑΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ4 - ΥΠΕΧΩΔΕ | 2.197.400 | 417,400 |
| ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ) | 1.692.417 | 1,692,417 |
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ | 1.467.350 | 1,467,350 |
| ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ | 990.000 | 990,000 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΕΨΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ | 683.987 | 683,987 |
| ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | 2.385.075 | 2,385,075 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ | 977.798 | 977,798 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 19.785.076 | 18.005.076 |
| . |  |  |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |  |  |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Φ. - TAXIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ | 3.815.123 | 83,337 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ.Τ.- ICIS ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ | 1.467.356 | 27,098 |
| ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ | 71.325 | 71,325 |
| ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | 51.563 | 51,563 |
| ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ | 860.600 | 16,550 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 6.265.968 | 249.873 |
| . |  |  |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ |  |  |
| ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΙΩΛΚΟΣ) ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΣΚΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 880.411 | 880,411 |
| ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ | 586.940 | 586,940 |
| Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ, ΝΟΤΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ - ΕΣΤΙΑ | 880.411 | 880,411 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ - ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 293.470 | 293,470 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΓΚΛΑΒΑΝΗ | 645.630 | 645,630 |
| ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΛΑΜΠΗΔΩΝΑΣ | 330.000 | 330,000 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 31.317 | 31,317 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 3.648.179 | 3.648.179 |
| . |  |  |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ |  |  |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΕΑΠ Α.Ε. | 132.000 | 132,000 |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΕΑΠ Α.Ε. | 340.000 | 340,000 |
| ΤΟΠΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 550.000 | 550,000 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΒΟΛΟΥ | 735.000 | 735,000 |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) | 488.916 | 488,916 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ | 1.245.000 | 1,245,000 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΤΕΛΕΟΥ | 600.000 | 600,000 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ PARKING | 165.000 | 165,000 |
| ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ Ν. ΠΗΛΙΟΥ | 165.000 | 165,000 |
| ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ Α. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ Β. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΙΓΛΑ | 71.100 | 71,100 |
| ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΚΟΤΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ & ΒΡΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΡΟΜΟ ΜΗΛΙΝΑΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ | 165.000 | 165,000 |
| ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΒΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΗΠΕΑ | 900.000 | 900,000 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ | 265.000 | 265,000 |
| ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΦΙΝΤΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ | 410.000 | 410,000 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΟΡΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | 115.000 | 115,000 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΞΙΝΟΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | 110.000 | 110,000 |
| ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΦΕΤΩΝ | 300.000 | 300,000 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΥΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ | 472.506 | 472,506 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ | 150.000 | 150,000 |
| ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ PARKING ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 171.000 | 171,000 |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | 1.000.000 | 1,000,000 |
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 584.790 | 584,790 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | 350.000 | 350,000 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 153.000 | 153,000 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 704.000 | 704,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 10.342.312 | 10.342.312 |
| . |  |  |
| ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  |  |
| ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ | 113.000.000 | 79,100,000 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 96/62 ΕΚ | 1.770.000 | 210,000 |
| Επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης | 2.350.000 | 74,000 |
| Δημιουργία Επιχειρησιακού Κέντρου διασφάλισης και ελέγχου αξιοπιστίας των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εργαστηρίου μέτρησης ειδικών ατμοσφαιρικών ρύπων | 2.535.000 | 45,000 |
| Εξοπλισμός Υπηρεσιών Τροχαίας για τη συμβολή στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα της Χώρας | 8.000.000 | 533,650 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 127.655.000 | 79.962.650 |
| . |  |  |
| ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ |  |  |
| ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΑΠ Α.Ε. | 38.700 | 38,700 |
| .ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 661.200 | 661,200 |
| «Περιβάλλον - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» | 136.800 | 136,800 |
| «Φύλο - Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 387.600 | 387,600 |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ | 155.129 | 2,157 |
| ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ | 152.220 | 16,913 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 2.178.283 | 2,958 |
| Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας υπόγειων νερών | 234.000 | 1,500 |
| ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ | 1.090.000 | 12,250 |
| ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΛΑΣ | 1.500.000 | 1,235,000 |
| «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ» | 230.000 | 20,000 |
| ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 87.581 | 87,581 |
| ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ | 47.200 | 11,800 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 3ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 110.000 | 41,250 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 7.008.713 | 2.655.710 |
| . |  |  |
| ΔΙΚΤΥΩΣΗ |  |  |
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ . ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / Ε.Α.Π. Α.Ε | 77.744 | 77,744 |
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / Ε.Α.Π. ΑΕ | 109.756 | 109,756 |
| ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 4.000 | 4,000 |
| ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) | 4.500 | 4,500 |
| ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ) | 4.500 | 4,500 |
| ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 8.000 | 8,000 |
| ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 17.000 | 17,000 |
| ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 85.850 | 85,850 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 311.350 | 311.350 |
| . |  |  |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ |  |  |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 142.040 | 142,040 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 142.040 | 142.040 |
| . |  |  |
| ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ / ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ |  |  |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΛΟΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΦΕΤΩΝ | 165.000 | 165,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 165.000 | 165.000 |
| . |  |  |
| ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |  |
| ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΑΠ Α.Ε. | 56.030 | 56,030 |
| ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) | 2.000 | 2,000 |
| ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 2.000 | 2,000 |
| ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 4.500 | 4,500 |
| ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ | 5.000 | 5,000 |
| ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ | 22.000 | 22,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 91.530 | 91.530 |
| . |  |  |
| ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ |  |  |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3.295.330 | 900,000 |
| Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων και βελτίωση ή / και συμπλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων | 4.223.944 | 254,600 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 7.519.274 | 1.154.600 |
| . |  |  |
| ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ |  |  |
| ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΓΕΡΑΜΠΙΝΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ | 1.736.976 | 1,736,976 |
| ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 'ΘΗΛΙΚΑΚΙΑ - ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ' ΝΗΣΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 1.263.894 | 1,263,894 |
| ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ - ΤΡΑΧΙΛΙ ΔΑΣΟΥΣ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ | 110.275 | 110,275 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 3.111.145 | 3.111.145 |
| . |  |  |
| ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ |  |  |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) | 12.677.243 | 372,775 |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΡΑΤΑ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) | 2.141.948 | 25,790 |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΡΙ - ΓΡΙ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) | 2.802.025 | 429,380 |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π =>12Μ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) | 6.644.560 | 322,041 |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12ΜΕΤΡΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) | 13.006.185 | 766,147 |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) | 1.923.352 | 231,052 |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΡΙ-ΓΡΙ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) | 1.510.353 | 177,940 |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12Μ ( 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ) | 10.746.621 | 503,919 |
| ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 85 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π < 12 ΜΕΤΡΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) | 1.255.045 | 12,913 |
| ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 6 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε.) | 728.368 | 188,780 |
| ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 23 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12 ΜΕΤΡΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε.) | 276.518 | 39,685 |
| ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 5 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π>=12 ΜΕΤΡΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε.) | 316.866 | 29,247 |
| ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩ (8) ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π>=12 ΜΕΤΡΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -2Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε.) | 447.375 | 157,240 |
| ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (39) ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12 ΜΕΤΡΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 2Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε.) | 570.750 | 8,393 |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΡΙ-ΓΡΙ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2003) | 2.313.953 | 221,605 |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2003) | 3.493.445 | 583,000 |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π>12Μ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2003) | 3.300.557 | 151,480 |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12Μ, ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2003) | 730.282 | 383,403 |
| ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 24 ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 2Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2003) | 1.543.776 | 100,353 |
| ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ (2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -1Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕ 2003) | 448.741 | 330,124 |
| ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Δ-Π<12Μ (2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1η, ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2003) | 6.538.407 | 310,408 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 62 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 1Η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2004) | 6.239.764 | 619,071 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 64 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2004 & 2η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2004) | 5.517.927 | 560,322 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 73 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 7 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-1η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε. 2004 & 2η ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2004) | 3.782.294 | 89,149 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 33 ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ (1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2004) | 2.783.344 | 145,959 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 91.739.696 | 6.760.177 |
| . |  |  |
| ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ |  |  |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΙΔ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΟΛΟΥ - ΜΗΛΕΩΝ | 601.609 | 601,609 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 601.609 | 601.609 |
| . |  |  |
| ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ |  |  |
| ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ | 11.041.354 | 97,930 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΕΠΕΡ | 27.023.331 | 133,429 |
| Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) από επιχειρήσεις με ήδη αναπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα | 26.388.784 | 1,048,239 |
| Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού ΠΕΝΕΔ 2001 | 22.631.111 | 502,237 |
| Υποστήριξη ερευνητικών μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (spinoff) - ΦΑΣΗ Α΄) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΠΟΡΑΣ) | 9.081.220 | 158,000 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - ΕΝΤΕΡ 2001 | 4.222.000 | 219,804 |
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ Ε&Τ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ | 3.237.550 | 59,850 |
| ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | 11.764.081 | 237,324 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 115.389.430 | 2.456.813 |
| . |  |  |
| ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ) |  |  |
| Ε' (ΠΕΜΠΤΟΣ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601/98 (ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ α, ΥΠΟΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ xvii, xviii, xix, xx, xxi) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ. | 351.889.730 | 4,058,694 |
| Επέκταση της Κατασκευής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης στη Θεσσαλία | 18.488.628 | 8,319,883 |
| ΑΕΔΕΠ - Α' Προκήρυξη - Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής/Υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (για ΑΠΕ: εκτός επενδύσεων ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα στις περιοχές του διασυνδεδεμένου συστήματος της χώρας και από αιολικά πάρκα ισχύος μεγαλύτερης των 5MW στις περιοχές του μη διασυνδεδεμένου συστήματος) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας | 10.034.260 | 2,178,577 |
| ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΓΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 825.000 | 825,000 |
| ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 2601/98 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2001 | 7.139.111 | 1,193,329 |
| ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 2601/98 ΕΤΟΥΣ 2002 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | 18.950.900 | 4,374,000 |
| ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 2003 | 15.950.000 | 6,980,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 423.277.630 | 27.929.482 |
| . |  |  |
| ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ) |  |  |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 16.255.939 | 243,290 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ | 20.122.895 | 147,278 |
| 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1.025.080 | 190,690 |
| 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ-Α) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 5.574.968 | 8,605 |
| (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2.5.2- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001-2000, ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ&Α): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ` | 1.501.741 | 429,144 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ & ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΑ) Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 8.162.589 | 1,327,672 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ & ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4.794.559 | 1,393,399 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | 42.409.950 | 733,076 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | 30.415.559 | 203,488 |
| Ενίσχυση υπό σύσταση (ΝΕΩΝ) ΜΜΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Τομέα της μεταποίησης, μέσω του καν. 70/2001, α' προκήρυξη | 1.798.259 | 510,865 |
| Ενίσχυση Υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Τομέα της Μεταποίησης , μέσω του καν. 70/2001, α' προκήρυξη. | 16.230.894 | 3,289,829 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 148.292.432 | 8.477.336 |
| . |  |  |
| ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ) |  |  |
| Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας | 2.520.909 | 1,945,316 |
| ΠΡΑΞΗ 2.2.2.7/Β: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΚΑΜΠΙΝΓΚΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 2601/98, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β' ΚΥΚΛΟΣ | 1.680.399 | 1,300,849 |
| Πράξη 2.2.3.7/Β: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β΄ Κύκλος | 155.774 | 101,751 |
| Ενίσχυση Υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Τομέα του Τουρισμού , μέσω του καν. 70/2001, α' προκήρυξη | 2.930.835 | 2,330,431 |
| Ενίσχυση Υφισταμένων ΜΜΕ της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Τομέα του Τουρισμού , μέσω του καν. 70/2001, α' προκήρυξη | 86.376 | 86,376 |
| ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2601 ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 | 2.115.000 | 1,070,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 9.489.293 | 6.834.723 |
| . |  |  |
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΙ | 5.200.000 | 250,000 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ | 1.555.000 | 777,500 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 6.755.000 | 1.027.500 |
| . |  |  |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |  |  |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΑΠ Α.Ε. | 40.000 | 40,000 |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΕΚ / ΟΑΕΔ | 9.178.486 | 56,317 |
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Β΄ ΦΑΣΗ) | 60.724.245 | 1,728,360 |
| ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000Α,2000Β ΚΑΙ 2001Α | 2.175.569 | 64,857 |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΕΚ / ΟΑΕΔ ( Β΄ ΦΑΣΗ) | 6.883.563 | 59,633 |
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (Γ΄ ΦΑΣΗ) | 41.558.420 | 715,290 |
| ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2001Β | 670.489 | 15,217 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ 2001 Β) | 2.951.740 | 114,774 |
| «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Α» | 584.920 | 12,875 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 15/2/2003 ΕΩΣ 30/6/2004) | 4.520.000 | 143,256 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ(ΕΝΑΡΞΗ 2002 Β) | 6.101.885 | 119,581 |
| ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝOY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2002Β | 816.398 | 16,635 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΕΝΑΡΞΗ 2003 Β) | 18.547.000 | 298,519 |
| ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2003Α, 2003Β, 2004Α, 2004Β | 3.189.305 | 55,714 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΤΟΥ ΟΕΕΚ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1/2/2005 ΕΩΣ 1/7/2006) | 4.300.000 | 136,283 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) | 102.714.600 | 2,499,236 |
| Κατάρτιση ανέργων στα Μεγάλα Τεχνικά Έργα Έτους 2001 | 23.154.377 | 821,600 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΕ/ 1257/99 | 5.383.944 | 343,656 |
| Εισαγωγή ατόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της Εναλλασσόμενης κατάρτισης για το 2000 (Β' εξάμηνο) | 8.353.607 | 195,505 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) | 10.770.995 | 265,343 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2001 (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) | 4.698.254 | 34,261 |
| Εισαγωγή ατόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το 2001 (Α΄ Εξάμηνο) | 1.328.864 | 62,332 |
| Εισαγωγή ατόμων για εκπαίδευση με το σύστημα της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για το 2001 (Β΄ Εξάμηνο) | 2.630.076 | 85,633 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ | 21.915.236 | 490,721 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (2000 - 2003) | 4.311.717 | 36,000 |
| Κατάρτιση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του Περιβάλλοντος | 30.000.000 | 437,167 |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΈΤΟΥΣ 2003 | 1.655.000 | 31,000 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΣΕΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) | 4.255.003 | 151,287 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) | 5.797.267 | 233,608 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 | 7.625.000 | 175,961 |
| Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ ( 2004-2006) | 100.000.000 | 1,698,103 |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2005 | 2.000.000 | 20,000 |
| ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Ε&Τ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ | 2.900.619 | 28,254 |
| Καινοτομικό πρόγραμμα κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο κεραμικής | 290.537 | 9,804 |
| Κατάρτιση- μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 596.142 | 118,788 |
| Κατάρτιση - Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας /Περιφέρεια Θεσσαλίας | 122.349 | 18,463 |
| Προγράμματα Κατάρτισης-Μετεκπαίδευσης εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών, με προοπτική τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Β' Φάση 2003-2004 | 1.651.934 | 68,348 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) | 18.152.216 | 486,773 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Πε.Σ.Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 300.000 | 54,546 |
| Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Εμπορίου και Ανώνυμων Εταιριών» | 118.000 | 2,185 |
| Εκπαίδευση Χρηστών στο Πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργικές Περιοχές Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» | 100.300 | 1,857 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) | 3.494.234 | 858,392 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 526.562.293 | 12.806.134 |
| . |  |  |
| ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ |  |  |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001 | 24.996.341 | 491,563 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000 | 58.694.142 | 1,524,776 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΑΝ / ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΤΟΥ Β΄ ΚΠΣ | 31.548.056 | 802,061 |
| Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων (Νέες Θέσεις Εργασίας) 2002 | 44.166.150 | 1,124,550 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 | 36.408.000 | 658,600 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003 | 59.200.000 | 1,243,200 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 2003 | 66.150.000 | 798,210 |
| Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 18-30 ετών (Νέες Θέσεις Εργασίας) | 17.640.000 | 264,600 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2.1 ΚΑΙ 1.3. ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" | 28.451.944 | 721,859 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 1.942.200 | 33,200 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2004 | 63.000.000 | 1,008,000 |
| Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων (Νέες Θέσεις Εργασίας) 2004 | 90.000.000 | 1,800,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 522.196.833 | 10.470.619 |
| . |  |  |
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -B ΦΑΣΗ | 482.640 | 482,640 |
| ''ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ'' | 651.279 | 16,330 |
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 150.000 | 150,000 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΙ | 800.000 | 11,713 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 17.603.400 | 768,305 |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ | 968.452 | 30,846 |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ | 2.255.000 | 125,461 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ | 100.000 | 100,000 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 99.999 | 99,999 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ | 100.000 | 100,000 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» | 99.972 | 99,972 |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 47.520 | 47,520 |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 102.080 | 102,080 |
| ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 132.000 | 132,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 23.592.342 | 2.266.866 |
| . |  |  |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | 2.641.233 | 70,780 |
| 2.1.1.δ "Επιμορφωτικά προγράμματα μέσης και μακράς διάρκειας -ΣΕΛΕΤΕ" | 1.636.470 | 189,416 |
| Εξάπλωση εφαρμογής των πιλοτικών προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας | 1.027.146 | 32,113 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ | 1.150.286 | 16,141 |
| Παιδεία Ομογενών | 1.277.352 | 12,737 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 120.721 | 120,721 |
| 2.1.1.β "Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών-Ταχύρυθμη επιμόρφωση-ΣΕΛΕΤΕ" | 379.144 | 14,928 |
| 2.1.1.θ "Επιμόρφωση Στελεχών Διοίκησης της Εκπαίδευσης-ΣΕΛΕΤΕ" | 45.330 | 4,831 |
| Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 3.640.343 | 3,263,186 |
| ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 28 ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 3.070.932 | 96,942 |
| Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 341.710 | 341,710 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (ΟΕΕΚ) | 292.370 | 5,128 |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ / ΟΑΕΔ - Α΄ ΦΑΣΗ | 25.864.225 | 445,626 |
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 144.754 | 144,754 |
| Αναβάθμιση και Διεύρυνση των πληροφοριών της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 1.726.000 | 1,532,762 |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 647.063 | 11,219 |
| Ολοκλήρωση ανάπτυξης πρώτων σχολικών βιβλιοθηκών του Νομού Μαγνησίας (Ιωλκος) | 448.933 | 448,933 |
| Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από κινητές βιβλιοθήκες - Δ.Κ. Λάρισας (Γέφυρα) | 44.607 | 8,922 |
| Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Α΄ Φάση | 190.000 | 190,000 |
| Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2001-2004) | 9.181.726 | 7,739,376 |
| επιμορφωτικά προγράμματα μέσης κ μακράς διάρκειας ΣΕΛΕΤΕ | 839.325 | 161,409 |
| ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 293.470 | 62,886 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ-ΠΤΠΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 218.511 | 46,312 |
| Ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου | 9.391.049 | 47,627 |
| «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι» | 977.256 | 28,610 |
| «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΙ» | 72.423 | 1,467 |
| «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ - ΠΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» | 262.308 | 65,577 |
| Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Μακρινίτσας | 73.177 | 73,177 |
| Ολοκλήρωση του εμπλουτισμού της συλλογής των πρώτων σχολικών βιβλιοθηκών του νομού Μαγνησίας (ΙΩΛΚΟΣ) | 214.172 | 214,172 |
| ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 5.800.000 | 86,200 |
| Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών | 7.300.000 | 30,000 |
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - Δ.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 264.624 | 52,925 |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ ΟΑΕΔ (Β ΦΑΣΗ) | 18.341.892 | 289,009 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2001-2002 και 2002-2003 | 5.415.697 | 89,422 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ | 279.487 | 279,487 |
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ/ ΟΑΕΔ | 14.673.688 | 209,944 |
| ''Προγράμματα ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέματα Αγωγής Υγείας'' | 6.749.816 | 105,649 |
| «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» | 9.765.287 | 58,010 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2.758.097 | 1,968,612 |
| Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2.201.100 | 1,731,800 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ Κ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 280.000 | 280,000 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 172.700 | 172,700 |
| Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 145.200 | 145,200 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) 2002-2005 - Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1.770.267 | 424,864 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ) 2002-2005 Π.Τ.Π.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 536.499 | 64,380 |
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Β΄ΦΑΣΗ | 1.111.200 | 913,400 |
| «ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» | 137.802.514 | 2,334,375 |
| ΣΤΕΡΞΙΣ | 850.000 | 4,000 |
| ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ | 590.000 | 5,735 |
| ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | 7.600.000 | 185,979 |
| Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 700.764 | 700,764 |
| ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 240.000 | 200,755 |
| ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ | 669.563 | 6,000 |
| ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ | 729.802 | 159,594 |
| Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών προσχολικής αγωγής για παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση | 239.284 | 21,579 |
| ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 1.800.000 | 39,673 |
| ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 775.532 | 16,250 |
| ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 2.321.544 | 30,020 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ | 30.791.104 | 380,604 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ-Υποτροφίες Έρευνας στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1.339.514 | 749,140 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - Υποτροφίες Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) | 217.824 | 217,824 |
| ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 490.000 | 350,000 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Ε. ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. | 15.142.000 | 240,000 |
| ΠΡΟΣΒΑΣΗ | 265.000 | 6,700 |
| (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ? ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ? ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ | 3.325.000 | 201,418 |
| ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΙ | 11.000.000 | 411,870 |
| Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2004-2005 | 2.980.900 | 46,000 |
| ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ | 500.000 | 18,050 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 364.147.938 | 28.619.393 |
| . |  |  |
| ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ |  |  |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΟΡΓΑΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 227.874 | 227,874 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΔΟΚΠΥ)" ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ | 176.082 | 176,082 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΕΜΕΚΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΤΗΡΙ | 235.422 | 235,422 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΕΜΕΚΑ) ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΤΗΡΙ | 175.554 | 175,554 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 127.014 | 127,014 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 156.537 | 156,537 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΕΛΕΟΥ. | 161.996 | 161,996 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΕΛΕΟΥ. | 134.879 | 134,879 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 177.582 | 177,582 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 194.662 | 194,662 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 154.868 | 154,868 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | 217.557 | 217,557 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 194.630 | 194,630 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ <ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ > (ΔΟΚΠΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 174.967 | 174,967 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ <ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ > (ΔΟΥΚΑΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 92.678 | 92,678 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ <ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ > (ΔΟΥΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | 180.895 | 180,895 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑNAΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 106.588 | 106,588 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 242.759 | 242,759 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟ ΚΛΗΜΑ | 154.868 | 154,868 |
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠΑ ΒΟΛΟΥ | 1.922.830 | 1,922,830 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ | 8.090.250 | 120,750 |
| Λειτουργία δεύτερου προστατευομένου διαμερίσματος για 3 ασθενείς στο Ν. Μαγνησίας | 40.000 | 40,000 |
| Λειτουργία πρώτου προστατευομένου διαμερίσματος για 3 ασθενείς στο Ν. Μαγνησίας | 40.000 | 40,000 |
| ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER | 998.000 | 998,000 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΕΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 156.068 | 156,068 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΡΠΗΣ | 156.068 | 156,068 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΑΣ | 152.806 | 152,806 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 188.819 | 188,819 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ | 188.819 | 188,819 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | 182.480 | 182,480 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ.Θ. ΜΗΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΕΩΝ | 138.459 | 138,459 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΤΕΛΕΟΥ | 167.689 | 167,689 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 157.124 | 157,124 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΟΚΠΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 282.201 | 282,201 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ | 156.060 | 156,060 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ. Α.Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΗΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 234.973 | 234,973 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ Δ.Ο.Υ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΗΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ | 226.357 | 226,357 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΥΚ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ | 678.592 | 678,592 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.ΕΠ.ΑΞ. ΠΟΡΩΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 306.794 | 306,794 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ.Θ. ΜΗΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΕΩΝ | 216.992 | 216,992 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΚΠΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 291.838 | 291,838 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ - ΜΕΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | 481.908 | 481,908 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Δ.Ε.Α.Ε.Μ. ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 170.858 | 170,858 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ | 171.915 | 171,915 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΑ Δ.Α.Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 220.514 | 220,514 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΜΚΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 146.186 | 146,186 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ | 200.000 | 200,000 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ | 281.078 | 281,078 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΦΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΦΕΤΩΝ | 155.000 | 155,000 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | 155.000 | 155,000 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Μ.Ε.Κ.Α ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 155.000 | 155,000 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ | 138.459 | 138,459 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΛΚΟΥ | 155.000 | 155,000 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΠΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΠΙΑΔΑΣ | 155.000 | 155,000 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Ο.Υ.Κ.Α ΚΑΡΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΛΑΣ | 155.000 | 155,000 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ (ΒΡΕΦΙΚΟΥ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ | 227.792 | 227,792 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΚΠΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 440.176 | 440,176 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΚΠΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΜ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΒΕΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 270.000 | 270,000 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) | 190.641 | 190,641 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 22.130.158 | 14.160.658 |
| . |  |  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ |  |  |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ | 14.673.514 | 130,448 |
| Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα. | 12.912.694 | 261,189 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 27.586.208 | 391.637 |
| . |  |  |
| ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ |  |  |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2001 | 10.156.560 | 416,120 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (STAGE) 2000 | 102.660.667 | 1,494,262 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (STAGE) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ | 6.519.000 | 164,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 119.336.227 | 2.074.382 |
| . |  |  |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ |  |  |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 2.151.872 | 218,704 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 2.151.872 | 218.704 |
| . |  |  |
| ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |
| DREAM- Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας στα ΜΜΕ | 1.550.947 | 50,855 |
| ΔΕΣΜΟΣ - eQUALITY | 2.520.911 | 123,201 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 2.358.411 | 1,162,142 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 1.848.819 | 61,820 |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - EQUAL / ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 1.608.250 | 156,550 |
| ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 1.743.212 | 299,313 |
| ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Β. ΑΙΓΑΙΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ | 2.639.765 | 5,869 |
| Κοινωνία της πληροφορίας και προσαρμοστικότητα των μικρομεσαίων γυναικείων γεωργοσυνεταιριστικών επιχειρήσεων | 1.399.020 | 40,561 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 15.669.334 | 1.900.311 |
| . |  |  |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ |  |  |
| ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3.251.386 | 3,251,386 |
| ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΔΑΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 - | 932.619 | 932,619 |
| Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - 1η Περίοδος Ένταξης | 11.478.128 | 5,783,055 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 | 9.038.056 | 2,183,435 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2002 | 6.141.125 | 1,227,597 |
| Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής περίοδος εφαρμογής έτος 2003 | 29.938.822 | 9,494,140 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 60.780.135 | 22.872.232 |
| . |  |  |
| ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ |  |  |
| ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ 31/12/1999 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 950/97 ΣΤΗΝ ΔΑΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - | 446.075 | 446,075 |
| Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - Α' Περίοδος Ένταξης | 5.740.131 | 1,946,833 |
| Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - 2η Περίοδος Ένταξης 2002 | 7.128.000 | 1,961,000 |
| Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - 3η Περίοδος Ένταξης 2003 | 4.573.000 | 1,389,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 17.887.206 | 5.742.907 |
| . |  |  |
| ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ |  |  |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 5.900 ΕΥΡΩ - 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | 7.092.755 | 43,826 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 5.900 ΕΥΡΩ ? 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | 5.779.072 | 77,682 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.900 ΕΥΡΩ - 2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | 8.800.000 | 83,315 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΩΣ 5.900 ΕΥΡΩ-4η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | 8.000.000 | 14,022 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 29.671.827 | 218.845 |
| . |  |  |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ |  |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΚΠΦ&ΠΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΦΙ | 267.745 | 3,871 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΚΠΦ&ΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΦΙ | 5.898.983 | 241,395 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1.708.288 | 1,708,288 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 7.875.016 | 1.953.554 |
| . |  |  |
| ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) / Ε.Α.Π ΑΕ | 1.007.780 | 1,007,780 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 1.007.780 | 1.007.780 |
| . |  |  |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ |  |  |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ / ΕΑΠ Α.Ε. | 3.119.515 | 3,119,515 |
| ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΕΑΠ ΑΕ | 690.678 | 690,678 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ , ΤΟΜΕΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ , ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ , ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / Ε.Α.Π. Α.Ε | 350.000 | 350,000 |
| ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΠΑΑΧ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | 4.996.092 | 1,881,632 |
| ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΑΠΑΑΧ-Α' ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | 5.686.232 | 1,621,185 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 14.842.517 | 7.663.010 |
| . |  |  |
| ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ |  |  |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | 517.056.700 | 9,614,000 |
| Επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης | 426.666.666 | 16,545,000 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Β’ ΚΠΣ | 31.797.509 | 1,907,557 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΑΕ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | 676.500 | 440,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 976.197.375 | 28.506.557 |
| . |  |  |
| ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ |  |  |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2003) | 393.344 | 14,442 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 393.344 | 14.442 |
| . |  |  |
| ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΩΝ |  |  |
| ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 12 ΑΛΙΕΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε. 2003) | 342.122 | 40,997 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 342.122 | 40.997 |
| . |  |  |
| ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ |  |  |
| ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 90 ΑΛΙΕΩΝ (2Η ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Ε.) | 720.000 | 88,000 |
| ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 24 ΑΛΙΕΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Ε.)2003 | 192.000 | 16,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 912.000 | 104.000 |
| . |  |  |
| ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ |  |  |
| ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 3.830.700 | 3,830,700 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 3.830.700 | 3.830.700 |
| . |  |  |
| ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ |  |  |
| ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | 10.803.919 | 113,436 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 10.803.919 | 113.436 |
| . |  |  |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ |  |  |
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ / ΕΑΠ Α.Ε. | 44.000 | 44,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 44.000 | 44.000 |
| . |  |  |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ , ΤΕΕ ΚΑΙ ΣΕΚΝ | 16.424.862 | 303,733 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 130 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σ.Ε.Κ. & Σ.Ε. | 2.926.192 | 67,528 |
| ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 772.387 | 463,432 |
| ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΕΤΕ - ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΛΕΤΕ | 476.889 | 14,087 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - EDUNET ΠΘ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΘ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 420.448 | 90,176 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | 73.368 | 73,368 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΕΩΝ | 14.500 | 14,500 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | 16.500 | 16,500 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΑΣ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ΟΥ ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ | 23.477 | 23,477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ΕΛ ΒΟΛΟΥ | 21.906 | 21,906 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 5ο ΕΛ ΒΟΛΟΥ | 22.588 | 22,588 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 7Ο ΕΛ ΒΟΛΟΥ | 21.908 | 21,908 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΕΕ ΑΓΡΙΑΣ | 22.619 | 22,619 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΕΕ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 23.287 | 23,287 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΕΕ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 22.217 | 22,217 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3ο ΕΛ ΒΟΛΟΥ | 21.906 | 21,906 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ | 11.880 | 11,880 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 22.110 | 22,110 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΒΟΛΟΥ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12/ΘΕΣΙΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 22.110 | 22,110 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12/Θ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο 12/Θ ΠΕΠΑΡΗΘΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΓΛΩΣΣΑΣ | 11.880 | 11,880 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ | 22.110 | 22,110 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ 2ο Δ.Σ. ΑΓΡΙΑΣ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ 2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 22.110 | 22,110 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΟΠΑΛΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | 11.880 | 11,880 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ «Ν.ΤΣΟΠΟΤΟΣ» | 7.500 | 7,500 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» | 22.110 | 22,110 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 9/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3ο 7ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4ο 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | 5.192 | 5,192 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/ΘΕΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5.192 | 5,192 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3ο 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 3.212 | 3,212 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 22.110 | 22,110 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 6ο ΒΟΛΟΥ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3/ΘΕΣΙΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ | 7.172 | 7,172 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΛΚΟΥ | 15.180 | 15,180 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2ο 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ-ΜΗΛΕΩΝ | 11.880 | 11,880 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/Θ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-«ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ | 5.192 | 5,192 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 5.192 | 5,192 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3/Θ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ | 7.172 | 7,172 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 22.110 | 22,110 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 7.172 | 7,172 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3ο ΑΙΣΩΝΙΑΣ - ΣΕΣΚΛΟΥ | 11.880 | 11,880 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ-ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 15.180 | 15,180 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΕΤΕ | 75.630 | 9,503 |
| Προμήθεια Εξοπλισμού εργαστηρίου Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 90.000 | 70,714 |
| Προμήθεια Εξοπλισμού Αίθουσας Τηλε-εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 34.008 | 34,008 |
| Δημιουργία / Αναβάθμιση Εσωτερικού Δικτύου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας | 77.793 | 46,676 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/ΘΕΣΙΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ-ΔΡΑΚΕΙΑΣ | 5.192 | 5,192 |
| Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των Σχολείων (Δημιουργία HelpDesk) στους νομούς Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας | 822.138 | 147,964 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ | 43.000 | 43,000 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ : ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ | 1.500.531 | 192,758 |
| Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης Μηλεών | 43.000 | 43,000 |
| «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας» | 545.982 | 93,081 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 4ο ΤΕΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 22.442 | 22,442 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 21.817 | 21,817 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ο ΤΕΕ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ | 22.442 | 22,442 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 19.408 | 19,408 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 18.783 | 18,783 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 19.408 | 19,408 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 9ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 38.816 | 38,816 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 19.408 | 19,408 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΛΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 18.783 | 18,783 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 19.408 | 19,408 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 19.408 | 19,408 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ | 18.783 | 18,783 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 25.623.362 | 2.990.164 |
| . |  |  |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ | 5.000.000 | 142,857 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 5.000.000 | 142.857 |
| . |  |  |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ |  |  |
| Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Βόλου | 42.082 | 42,082 |
| Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 42.082 | 42,082 |
| Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αλμυρού | 38.248 | 38,248 |
| Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με χρήση πληροφορικής | 29.188.000 | 283,476 |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΟΛΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΒΟΛΟΣ) | 11.797.320 | 529,720 |
| Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου | 4.336.000 | 30,800 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (Π.Σ.Ν.Α.): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 2.398.642 | 47,032 |
| Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.): Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου | 2.302.642 | 45,150 |
| Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες | 963.250 | 33,216 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1.248.150 | 12,390 |
| Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Ζαγοράς | 22.858 | 22,858 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 52.379.274 | 1.127.053 |
| . |  |  |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ |  |  |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ | 635.794 | 1,761 |
| Εισαγωγή και Ανάπτυξη ΤΠΕ στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, "Φίλιππος" | 8.500.000 | 35,000 |
| Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ΚτΠ του ΠεΣΥ Θεσσαλίας: προγραμματιζόμενες δράσεις για το 2002-2004 | 5.500.000 | 1,000,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 14.635.794 | 1.036.761 |
| . |  |  |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |
| ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ | 44.452.187 | 665,594 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 44.452.187 | 665.594 |
| . |  |  |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ | 17.952.641 | 59,944 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 17.952.641 | 59.944 |
| . |  |  |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |  |  |
| Προώθηση της ευρυζωνικότητας στη Θεσσαλία | 150.000 | 75,000 |
| Προώθηση της ευρυζωνικότητας στον τομέα του Τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Θεσσαλίας | 250.000 | 70,000 |
| Προώθηση της ευρυζωνικότητας στο Δήμο Βόλου | 150.000 | 150,000 |
| Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Περιφέρειας Θεσσαλίας | 400.000 | 100,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 950.000 | 395.000 |
| . |  |  |
| ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |  |  |
| ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 190.756 | 190,756 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. | 3.984.593 | 1,213,576 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 4.175.349 | 1.404.332 |
| . |  |  |
| Σύνολο Νομού | 4.640.540.873 | 560.938.333 |

* Η κατανομή προϋπολογισμού στο νομό βρίσκεται σε εξέλιξη

ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"

24. Ενταγμένα Έργα ανά Κατηγορία Ενέργειας

Περιφέρεια: Θεσσαλίας

Νομός: Διανομαρχιακά

Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 28-02-2005 					Ποσά σε ευρώ

| ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ |
| --- | --- | --- |
| ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ |  |  |
| Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11.471.504 | 11,471,504 |
| Π.Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΣ | 7.195.891 | 7,195,891 |
| ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 26.409.414 | 26,409,414 |
| Ε.Ο. ΣΟΦΑΔΕΣ - Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ | 10.564.930 | 10,564,930 |
| Ε.Ο. Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ - ΣΟΦΑΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 9+274,59 (ΓΕΦΥΡΙΑ) ΩΣ Χ.Θ. 16+800 | 12.740.000 | 12,740,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 68.381.739 | 68.381.739 |
| ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |  |  |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ | 5.254.533 | 414,360 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 25.554.826 | 2,215,853 |
| ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕ 108 ΤΕΕ-ΣΕΚ | 10.054.200 | 465,472 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 40.863.559 | 3.095.685 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) |  |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΕΤΠΑ | 80.000 | 80,000 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.Κ.Τ. | 20.000 | 20,000 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.Γ.Τ.Π.Ε | 40.000 | 40,000 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.Τ.Π.Α. | 50.000 | 50,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 190.000 | 190.000 |
| ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  |  |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | 1.283.152 | 77,880 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 1.283.152 | 77.880 |
| ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ |  |  |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 434.496 | 33,174 |
| Μελέτες Τουριστικής Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της Χώρας | 952.313 | 69,259 |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ) ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2.600.000 | 650,000 |
| Τεχνική στήριξη της θεσμοθέτησης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης | 11.740 | 2,348 |
| Προώθηση της θεσμοθέτησης του χωροταξικού σχεδίου της περιφέρειας Θεσσαλίας | 11.740 | 11,740 |
| ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Π ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ | 111.979 | 111,979 |
| Κατάρτιση και διαχείριση κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού (για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ) | 5.524.740 | 463,002 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 45.000 | 45,000 |
| MARKETING PLAN ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 35.000 | 35,000 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 13.800 | 13,800 |
| ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 11.800 | 11,800 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ) | 152.350 | 152,350 |
| ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ | 18.000 | 18,000 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 9.000 | 9,000 |
| ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ | 55.400 | 55,400 |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ PROJECT MANAGEMENT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 14.000 | 14,000 |
| ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ | 30.000 | 30,000 |
| ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 45.000 | 45,000 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 45.000 | 45,000 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.000 | 15,000 |
| ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 30.000 | 30,000 |
| ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ | 45.000 | 45,000 |
| ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ ΚΠΣ | 10.000 | 10,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 10.221.358 | 1.915.852 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |  |
| "Ευαισθητοποίηση - Ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για το ρόλο της Τ.Ε.Ε" | 1.352.600 | 57,900 |
| Ενδυνάμωση γονέων κωφών και βαρήκοων παιδιών | 180.000 | 3,000 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ | 162.892 | 118,062 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» | 354.000 | 15,043 |
| ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 2.1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ & 2.13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ | 20.350 | 20,350 |
| ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ | 10.000 | 10,000 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 10.000 | 10,000 |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006 | 80.000 | 80,000 |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ/ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 - 2006 | 270.000 | 270,000 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 50.000 | 50,000 |
| ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ | 35.000 | 35,000 |
| ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ | 60.000 | 60,000 |
| ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ | 70.000 | 70,000 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 100.000 | 100,000 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΓΤΠΕ | 60.000 | 60,000 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 22.000 | 22,000 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 10.000 | 10,000 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 18.000 | 18,000 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΤΠΑ | 300.000 | 300,000 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΚΤ | 478.000 | 478,000 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΕΓΤΠΕ | 798.000 | 798,000 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 7.000 | 7,000 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 6.000 | 6,000 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΓΤΠΕ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 7.000 | 7,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 4.460.842 | 2.605.355 |
| ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ |  |  |
| ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η΄/ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | 5.128.000 | 5,128,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 5.128.000 | 5.128.000 |
| ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ |  |  |
| ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 2000-2006 | 3.333.333 | 3,333,333 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 3.333.333 | 3.333.333 |
| ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ |  |  |
| ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΡ. Λ-Β ΚΑΙ ΓΡ. Π-Π | 836.390 | 836,390 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 836.390 | 836.390 |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ- ΔΙΚΤΥΑ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 27.190.022 | 521,790 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 27.190.022 | 521.790 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ : ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 900.000 | 900,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 900.000 | 900.000 |
| ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΑ) |  |  |
| ΑΕΔΕΠ - Α' Προκήρυξη - Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής/Υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (για ΑΠΕ: εκτός επενδύσεων ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα στις περιοχές του διασυνδεδεμένου συστήματος της χώρας και από αιολικά πάρκα ισχύος μεγαλύτερης των 5MW στις περιοχές του μη διασυνδεδεμένου συστήματος) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας | 10.034.260 | * |
| ΑΕΔΕΠ -Δεύτερη προκήρυξη- Οικονομικά κίνητρα για την πραγματοποίηση ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων Εξοικονόμησης/Συμπαραγωγής/Υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (για ΑΠΕ : εκτός επενδύσεων ανεξάρτητης ηλεκτροπαραγωγής από αιολικά πάρκα στις περιοχές του διασυνδεδεμένου συστήματος της χώρας και από αιολικά πάρκα ισχύος μεγαλύτερης των 5MW στις περιοχές του μη διασυνδεδεμένου συστήματος) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας | 7.200.000 | 6,773,236 |
| ΑΕΔΕΠ - Μέτρο 6.5. - ΔΙΚΤΥΑ | 900.000 | 900,000 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ | 27.500.820 | 2,000,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 45.635.080 | 9.673.236 |
| ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ) |  |  |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΜΕ & ΜΜΕ (1-50 ΑΤΟΜΩΝ) Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4.794.559 | * |
| Ανάπτυξη και Προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών | 155.420 | 155,420 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ (ΝΕΩΝ) ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 70/2001 Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | 2.193.050 | 2,193,050 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 70/2001 Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | 8.772.200 | 8,772,200 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 15.915.229 | 11.120.670 |
| ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ) |  |  |
| ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 440.205 | 440,205 |
| Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας Γ΄ Κύκλος | 691.131 | 691,131 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γ΄ Κύκλος | 163.006 | 163,006 |
| Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στον Ν. 2601/98, Περιφέρειας Θεσσαλίας - Δ΄ Κύκλος | 1.913.063 | 1,913,063 |
| Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των τουριστικών κλάδων Περιφέρειας Θεσσαλίας - Δ΄ Κύκλος | 91.856 | 91,856 |
| Πράξη 2.2.3.7/Ε: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΜΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε΄ Κύκλος | 59.273 | 59,273 |
| Πράξη 2.2.2.7 /Ε.: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκς και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων, που δεν υπάγονται στον Ν.2601/98, Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε΄ Κύκλος | 614.653 | 614,653 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 70/2001 Β' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | 10.753.250 | 10,753,250 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 14.726.438 | 14.726.438 |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΒΙ.ΠΕ./ΒΙΟ.ΠΑ.) - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ |  |  |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13.750.000 | 13,750,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 13.750.000 | 13.750.000 |
| ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΟΜΩΝ Κ.Π.Σ |  |  |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ - Ε.Τ.Π.Α. | 6.000 | 6,000 |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ - ΕΚΤ | 6.000 | 6,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 12.000 | 12.000 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000-2007, ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 | 12.917.297 | 1,800,000 |
| ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) - ΕΚΤ | 1.338.423 | 73,612 |
| Τεχνική Υποστήριξη για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειών» | 420.000 | 32,308 |
| Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειών για δράσεις ΚτΠ | 1.227.200 | 94,400 |
| ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006 | 100.000 | 100,000 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΟΠΑΑΧ) | 220.000 | 220,000 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΔΕ - ΔΕΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 250.000 | 250,000 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | 22.000 | 22,000 |
| ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 - 2006 | 165.200 | 165,200 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 9.000 | 9,000 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ή FORA ΕΤΠΑ | 40.000 | 40,000 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 70.000 | 70,000 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ή FORA ΕΚΤ | 10.000 | 10,000 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ή FORA ΕΓΤΠΕ | 20.000 | 20,000 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.3 ΤΟΥ ΕΚΤ | 330.000 | 330,000 |
| ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 20.000 | 20,000 |
| ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | 30.000 | 30,000 |
| ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | 30.000 | 30,000 |
| ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 20.000 | 20,000 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΓΤΠΕ | 60.000 | 60,000 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 30.000 | 30,000 |
| ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 50.000 | 50,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 17.379.120 | 3.476.519 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |  |  |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΛΠ (ΕΤΟΥΣ 2001) | 1.027.146 | * |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 | 2.274.394 | 103,066 |
| Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση εργαζομένων σε Επιχειρήσεις του Τουριστικού Τομέα Διοικητικής Περιφέρειας Θεσσαλίας | 275.000 | 275,000 |
| Κατάρτιση - Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας /Περιφέρεια Θεσσαλίας | 122.349 | 20,059 |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 9.000.000 | 88,041 |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 4.000.000 | 29,000 |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2003 | 12.120.000 | 150,000 |
| ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2004 | 4.000.000 | 100,000 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ | 24.651 | 880 |
| Κατάρτιση των χρηστών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειών | 1.072.062 | 134,502 |
| Εκπαίδευση χρηστών υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης έργου ΑΡΙΑΔΝΗ | 2.022.356 | 210,325 |
| Εναλλασσόμενη κατάρτιση ανέργων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) | 30.000.000 | 2,667,102 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (Π.Σ.Ν.Α.) : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 224.200 | 16,607 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) | 32.000.000 | 2,440,000 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (Π.Σ.Ν.Α.): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 295.000 | 21,852 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ" & "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ" | 348.800 | 25,837 |
| Ανάπτυξη στελεχών υποστήριξης και υλοποίησης ηλεκτρονικής μάθησης στην Δημόσια Διοίκηση (εκπαιδευτών, οργανωτών, τεχνικών, κ.λ.π.) | 825.000 | 20,000 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ | 2.630.000 | 2,630,000 |
| ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ) | 2.120.657 | 2,120,657 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧ | 2.077.010 | 2,077,010 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 106.458.626 | 13.129.939 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |
| ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 544.070 | 49,774 |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 82.082 | 3,487 |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΔΣ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | 133.278.894 | 8,312,817 |
| ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Σ. | 3.712.399 | 230,169 |
| «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» | 1.600.440 | 78,738 |
| ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | 1.317.652 | 88,041 |
| Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προγραμμάτων Επίδειξης και Βράβευσης Εκπαιδευτικών Έργων στα ΤΕΕ | 5.996.230 | 487,874 |
| ''Υποστηρικτικές Δράσεις'' | 368.000 | 20,775 |
| Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΤΕΕ και ΣΕΚ για ν' ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης του θεσμού και Αξιολόγηση των πιλοτικών πράξεων | 4.541.153 | 270,259 |
| ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 9.000.000 | 930,319 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 - 2004 | 2.581.400 | 109,820 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ. - ΕΤΠΑ | 48.000 | 48,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 163.070.321 | 10.630.073 |
| ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  |  |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1.844.919 | 33,407 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 1.844.919 | 33.407 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ |  |  |
| ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ) | 40.400.000 | 40,400,000 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 40.400.000 | 40.400.000 |
| ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ |  |  |
| ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ | 52.811.102 | 5,012,832 |
| Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας | 320.000 | 320,000 |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 324.090 | 324,090 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 53.455.192 | 5.656.922 |
| ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ |  |  |
| Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας | 1.818.180 | 1,818,180 |
| Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας | 163.640 | 163,640 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 1.981.820 | 1.981.820 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ |  |  |
| ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 4.3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | 10.803.919 | 197,327 |
| ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | 749.669 | 749,669 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 11.553.587 | 946.996 |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ |  |  |
| Αριάδνη: Σύστημα παροχής υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες | 78.932.767 | 7,935,987 |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ | 11.871.717 | 1,091,662 |
| ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ | 1.014.233 | 36,223 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» | 70.194.793 | 5,554,651 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ (Π.Σ.Ν.Α.): ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 4.358.054 | 204,719 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1.108.380 | 12,600 |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 2.400.000 | 82,010 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 169.879.944 | 14.917.850 |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ |  |  |
| Εκπαιδευτική Στήριξη του Προγράμματος "Δικτυωθείτε" | 22.360.638 | 893,441 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ | 88.789.390 | 1,843,926 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Β | 184.000.000 | 5,533,178 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 295.150.028 | 8.270.544 |
| ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ |  |  |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ | 37.564.197 | 3,116,654 |
| Σύνολο κατηγορίας ενέργειας | 37.564.197 | 3.116.654 |
| Σύνολο Νομού | 1.151.564.895 | 238.829.094 |

* Η κατανομή προϋπολογισμού στο νομό βρίσκεται σε εξέλιξη

ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ"