ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μάθημα: Διοίκηση και Διαχείριση Έργων - Καθηγητής Σ. Πολύζος

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΕΡΓΑΣΙΑ

Στα προηγούμενα έτη έχετε ήδη μελετήσει σε άλλο μάθημα κάποιο τεχνικό έργο (π.χ. διαμόρφωση πλατείας, οικοδομικό έργο, ανάπλαση μιας περιοχής, ανάπλαση της παραλίας, κ.λ.π.). Χρησιμοποιώντας τα σχέδια που έχετε ήδη συντάξει, και βοηθούμενοι από την Περιγραφή των Εργασιών που υπάρχει για όλες τις κατηγορίες έργων (θα βρείτε τα σχετικά αρχεία στο e class):

1. Να κάνετε τη δομική ανάλυση του έργου (ταξινόμηση των εργασιών που περιλαμβάνει το έργο σε διάφορες κατηγορίες.

2. Να συντάξετε την Τεχνική Έκθεση και την Τεχνική Περιγραφή του έργου.

3. Να συντάξετε την Αναλυτική  Προμέτρηση των εργασιών του έργου.

4. Να συντάξετε το Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών.

5. Να συντάξετε τον Προϋπολογισμό κόστους του έργου (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τιμές μονάδας εργασιών που υπάρχουν στο e class).

6. Να κάνετε χρονικό προγραμματισμό του έργου με διάγραμμα CPM ή MPM με τη βοήθεια της δομικής ανάλυσης με χρήση του Προγράμματος Ms Project ή Primavera.

Για τα Προγράμματα Ms Project ή Primavera θα γίνει σχετική διάλεξη.

7. Κάνετε το διάγραμμα Gantt για τους ενωρίτερους χρόνους του έργου και την καμπύλη S.

Η εργασία θα εκπονηθεί ανά 2 φοιτητές.

Θα παραδοθεί σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

| Ερώτημα | (1), (2), (3) | (4), (5) | (6), (7) | Τελική παράδοση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ημέρα παράδοσης | 12 Μαρτίου | 9 Απριλίου | 7 Μαΐου | 21 Μαΐου |